Отчет за 2022 год

о ходе реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2027 годы»

**Цель.** Основной целью программы является увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения вграницах населенных пунктов сельского поселения Черный Ключ.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед.измерения | | 2022 План | 2022  Факт | отклонение | Индекс  результативности достижения показателя |
| Задача Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области | | | | | | | |
| 1 | увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области | | км | 25,0 | 0 | 25,0 | 0 |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области | | км | 56,5 | 56,5 | 0 | 1 |
|  | Итого | |  |  |  |  | 1 |

Степень достижения показателей (индикаторов)-К1 = 1/2\*100=50%

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2022  План | 2022  Факт | отклонение | Эффективность фин-х расходов |
| Объем финансирования программных мероприятий | Тыс. руб. | 1425,549 | 890,765 | 534,784 | 62,5 |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии | Тыс. руб. | 1425,549 | 890,765 | 534,784 | 62,5 |
| Проектирование , строительство , реконструкция автомобильных дорог пользования местного значения ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и общего значения | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог пользования местного значения | Тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измерения | 2022  План | 2022  Факт | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятия |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Проектирование , строительство , реконструкция автомобильных дорог | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог пользования местного значения | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Эффективность реализации муниципальной программы

Эj=50\*0,5+62,5\*0,2+100 \*0,3= 67,5 %

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной. Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, капитального ремонта и строительства дорог необходимы значительные суммы. Остатки средств 2022г. и поступившие средства 2023г. будут направлены на разработку проектно-сметной документации.