Реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципального района Клявлинский в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта (далее – проект) / инициатор проекта | Отрасль экономической деятельности, в которой реализуется проект (ОКВЭД) | Срок реализации проекта, годы | Объем инвестиций, млн. рублей | Количество новых рабочих мест в рамках проекта, шт. | Стадия реализации проекта |
| Планируемый, всего | Фактический, всего | Фактический в отчетном году | Планируемых к созданию, всего | Фактически созданных, всего | Фактически созданных в отчетном году |  |
| 1 | Строительство животноводческого комплекса КРС «Старое Резяпкино» на 3 550 коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных пород на 5 100 голов/ ООО «Северная Нива Самара» | Разведение крупного рогатого скота, Выращивание зерновых и зернобобовых культур | 2020-2026 | 4650,8 | 258,0 | 258,0 | 150 | 70 | 32 | Реализуется |
| 2 | Создание туристического комплекса Эко-отель "RRodnik by Alekiann"/ ООО "АВС Инжиниринг" | Туристическая деятельность | 2021-2023 | 153,2 | 60 | 60 | 10 | 6 | 6 | Реализуется |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Строительство детского сада на 50 мест в селе Старое Резяпкино/ Администрация муниципального района Клявлинский  | Образование дошкольное | 2022 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 12 | 12 | 12 | Завершен |
| 4 | Строительство газовой блочно-модульной котельной в селе Старое Резяпкино/ Администрация муниципального района Клявлинский  | Управление недвижимым имуществом за вознагражде-ние или на договорной основе | 2022 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 2 | 2 | 2 | Завершен |
| 5 | Приобретение сельскохозяйственной техники для полевых работ/ ООО «Бор-Игарский» | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | 2022 | 23 | 23 | 23 | 4 | 4 | 4 | Завершен |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |