**Отчет за 2020 год о ходе реализации**

Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назароовка муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2023 годы»

**Цель.** Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижения требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед.измерения | 2020 План | 2020Факт | отклонение | Индекс результативности достижения показателя |
| Задача 1 Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области  |
| 1 | Прогнозируемое увеличение протяженности построенных автомобильных дорог общего пользованияместного значения сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прогнозируемое увеличение протяженности реконструированных автомобильных дорог общего пользованияместного значения сельского поселения Назаровкамуниципального района Клявлинский Самарской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прогнозируемое увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользованияместного значения сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области | км | 27,5 | 0 | -27,5 | 0 |
| 4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области | км | 60,00 | 60,00 | 0 | 1 |

Степень достижения показателей (индикаторов)-К1 = 1/2\*100=50%

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2020 План | 2020 Факт | отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| Объем финансирования программных мероприятий | Млн.руб. | **1,104** | **0,714** | **-0,39** | **64,7** |
| Проектирование автомобильных дорог общего пользованияместного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области | Млн.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользованияместного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области | Млн.руб |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользованияместного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области | Млн.руб |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назароовка муниципального района Клявлинский Самарской области | Млн.руб | 1,104 | 0,714 | -0,39 | 64,7 |

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2020План | 2020 Факт | отклонение | Степень исполнения плана реализации мероприятия  |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Проектирование автомобильных дорог общего пользованияместного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользованияместного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области | Шт. |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользованияместного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Назароовка муниципального района Клявлинский Самарской области | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |

Эффективность реализации муниципальной программы

 Эj=50\*0,5+64,7\*0,2+100 \*0,3=67,94%

 Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.

 Средства дорожного фонда в 2020 году поступили в полном объеме от запланированного. Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, капитального ремонта и строительства дорог необходимы значительные суммы. Остатки средств 2020г. и поступившие средства 2021 г. будут направлены на разработку проектно-сметной документации.

Глава сельского поселения Назаровка

муниципального района Клявлинский

Самарской области В.П.Егоров