РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения станция

Клявлино

муниципального района

Клявлинский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2023 г. № 97

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, утвержденный решением  Собрания представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 25.06.2013 № 15»

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, утвержденный решением  Собрания представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 25.06.2013 №15, в части изменений территориальной зоны П1 .

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в генеральный план в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино», разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения  станция Клявлино

муниципального района Клявлинский

Самарской области                                                                                            Ю.Д. Иванов

Приложение 1

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений

в Генеральный план сельского поселения станция Клявлино

муниципального района Клявлинский Самарской области (далее – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по контракту | до 27.12.2023г |
| 2. | Размещение изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | до 29.12.2023г |
| .3. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | до 29.03.2024г |
| 4. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | до 29.03.2024г |
| 5. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам согласования с уполномоченными органам, а также по результатам публичных слушаний | Исполнитель по контракту | до 10.04.2024г |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | до 10.05.2024г |
| 7. | Опубликование утвержденных изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |