Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды

на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020 - 2024 годы» за 2021 год

Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.

Цель  Программы:

- повышение уровня комфорта городской среды на территории муниципального образования в Самарской области

Задачи программы:

- обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский;

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов и общественным территориям муниципального района Клявлинский;

- обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |  | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021г | Факт 2021г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области, благоустроенных в результате реализации программных мероприятий по формированию комфортной городской среды | Единиц | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | Единиц | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий) В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | Единиц | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 4 | Доля реализованных проектов комплексного благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 5 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 6 | Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области | единиц | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Доля дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области в отчетном году В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 8. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 9. | Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации, направленных на стимулирование активности жителей муниципального района Клявлинский Самарской области и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Количество протоколов ежегодных собраний собственников многоквартирных домов о принятии решений по выбору видов работ при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Клявлинский Самарской области В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 11. | Количество ежегодно реализуемых проектов по благоустройству общественных территорий по результатам общественных обсуждений с жителями муниципального района Клявлинский Самарской области и иными заинтересованными лицами В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 10 / 10 *100 = 100% |  |  |  |  |  |  |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

К1 = (1/ 1) х100 = 100 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

Раздел  II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | План 2021г | Факт 2021г | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов всего |  | 3 708 142,24 | 3 708 142,18 | 0,06 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Местный бюджет | руб | 233 788,24 | 233 788,24 | 0 | 100 |
| 1.2. | Областной бюджет | руб | 486 409,56 | 486 409,56 | 0 | 100 |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб | 2 987 944,44 | 2 987 944,38 | 0,06 | 100 |
|  | Благоустройство общественных территорий всего |  | 2 718 326,26 | 2 718 326,24 | 0,02 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Местный бюджет | руб | 136 119,26 | 136 119,26 | 0 | 100 |
| 2.2. | Областной бюджет | руб | 361 508,98 | 361 508,98 | 0 | 100 |
| 2.3. | Федеральный бюджет | руб | 2 220 698,02 | 2 220 698,00 | 0,02 | 100 |

Эффективность финансовых расходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | План 2021г | Факт 2021г | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ст. Клявлино, пр. Ленина, д. 1А (обеспечение освещением, оборудование детскими площадками) | руб. | 815 718,86 | 815 718,80 | 0,06 | 100 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ст. Клявлино, 2 микрорайон, д.2 (установка скамеек, установка урн, оборудование детскими площадками) | руб. | 740 650,78 | 740 650,78 | 0 | 100 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ст. Клявлино, ул. Северная, д. 87( ремонт дворовых проездов, установка скамеек, установка урн, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек) | руб. | 676 007,56 | 676 007,56 | 0 | 100 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ст. Клявлино, ул. Советская, д. 31 (установка скамеек, установка урн, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек) | руб. | 60 938,67 | 60 938,67 | 0 | 100 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ст. Клявлино, ул. Советская, д. 33 (установка скамеек, установка урн, ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров и пешеходных дорожек) | руб. | 645 100,78 | 645 100,78 | 0 | 100 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу: ст. Клявлино, ул. Советская, д. 35 (установка скамеек, установка урн, обеспечение освещением, ремонт дворовых проездов, ремонт тратуаров и пешеходных дорожек) | руб. | 769 725,65 | 769 725,65 | 0 | 100 |
| 7 | Благоустройство общественной территории: ст. Клявлино "Молодежный сквер" по ул. Северной 83А ( Этап I. " Танцевальная площадка с эстрадной сценой") | руб. | 2 110 709,52 | 2 110 709,50 | 0,02 | 100 |
| 8 | Благоустройство общественной территории: ст. Клявлино "Музей под открытым небом" по ул. Советской 35Ж | руб. | 607 616,74 | 607 616,74 | 0 | 100 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2 = 6 426 468,42/6 426 468,50* 100 = 100 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

Раздел III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | показатель |  | Отклонение | Эффективность Финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2021г | Факт 2021г |  |  |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 8 | 8 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 100 |

К3 = 8 / 8 * 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Раздел IV. Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100 * 0,5 + 100 * 0,2 + 100 * 0,3 = 100 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2021 год по муниципальной  программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2024 годы» значение показателя (Эj) = 100 %  - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Раздел V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов)  на 2020 год определенных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2024 годы» - формирование современной городской среды на территории   муниципального   района Клявлинский Самарской области выполнено.

| Глава муниципального района Клявлинский | И.Н.Соловьев |
| --- | --- |

Исп. Иванов Е.А.