Отчет за 2020год о ходе реализации

Муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2018-2023годы»

**Цель.** Увеличение протяженности, пропускной способности, а также достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Старое Семенкино.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед.измерения | 2020 План | 2020  Факт | отклонение | Индекс  результативности достижения показателя |
| Задача 1.Проектирование,строительство,реконструкция,капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский Самарской области. | | | | | | |
| 1 | Прогнозируемое увеличение протяженности построенных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский  Самарской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Прогнозируемое увеличение  протяженности реконструированных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский  Самарской области | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Прогнозируемое увеличение протяженности отремонтированных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения Старое Семенкиномуниципального района Клявлинский  Самарской области | км | 10 | 0 | -10 | 0 |
| 4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в нормативном состоянии сельского поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский  Самарской области | км | 23,368 | 23,368 | 0 | 1 |

Степень достижения показателей (индикаторов)-К1 = 1/2\*100=50%

(отношение индекса результативности достижения показателей, характеризующего ход реализации муниципальной программы к количеству показателей и индикаторов муниципальной программы)

**Эффективность финансовых расходов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2020 План | 2020Факт | отклонение | Эффективность фин-х расходов |
| Объем финансирования программных мероприятий | Руб. | 982210,58 | 479279,82 | -502930,76 | 48,80 |
| Проектирование,  строительство,  реконструкция автомобильных дорог | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии | Руб. | 982210,58 | 479279,82 | -502930,76 | 48,80 |

**Степени исполнения плана реализации мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед.измерения | 2020План | 2020Факт | отклонение | Степень исполнения плана реализ мероприятия |
| Количество программных мероприятий | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Проектирование,  строительство,  реконструкция автомобильных дорог | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Шт. | 0 | 0 | 0 |  |
| Содержание автомобильных дорог в нормативном состоянии | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |

Эффективность реализации муниципальной программы

Эj=50\*0,5+48,80\*0,2+100 \*0,3= 64,76 %

Вывод : Эффективность реализации муниципальной программы более низкая по сравнению с запланированной.

Средства дорожного фонда в 2020 году поступили в полном объеме от запланированного. Для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, капитального ремонта и строительства дорог необходимы значительные суммы. Остатки средств 2020г. и поступившие средства 2021 г. будут направлены на разработку проектно-сметной документации.

