РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КЛЯВЛИНСКИЙ

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.09.2026 г. № 165

О подготовке к прохождению весеннего

половодья и паводков на территории

муниципального района Клявлинский

Самарской области в 2027 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях безопасного пропуска паводковых вод в 2027 году:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на территории муниципального района Клявлинский Самарской области в 2027 году согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии и оперативного штаба муниципального района Клявлинский Самарской области согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Назначить ответственным за выполнение мероприятий по подготовке к паводку на территории муниципального района Клявлинский Самарской области в 2027 году начальника управления по вопросам строительства и ЖКХ Демендеева О.А.

4. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области, руководителям учреждений и организаций, независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, ведущих хозяйствующую деятельность на территории муниципального района Клявлинский Самарской области, разработать и реализовать планы мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на подведомственных объектах.

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального

района Клявлинский

Самарской области                                                                        В.И.Колесников

Федотова И.И.

Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального района Клявлинский Самарской области

от 10.09.2026 г. № 165

ПЛАН

мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на территории муниципального района Клявлинский Самарской области в 2027 году

| №№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать и провести месячник по очистке от снега крыш, кровель, примыкания стен, ограждений, инженерных коммуникаций, дамб, плотин, мостов, съездов водопропускных каналов, других мест скопления снега и образования заторов прохождения паводковых вод | 15.03-01.04.27 г. | ООО УК «Клявлино» Клявлинского района (по согласованию), собственники и владельцы объектов и имущества (по согласованию) |
| 2. | Провести обследование всех ГТС, расположенных на территории муниципального района Клявлинский Самарской области и принять необходимые меры по обеспечению их сохранности | до 01.04.27 г. | Руководители сельхозпредприятий (по согласованию), ФГУ Управление «Самарамелиоводхоз» (по согласованию), Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию) |
| 3. | Провести обследование водоохранных зон муниципального района Клявлинский Самарской области | до 10.03.27 г. | Заведующий отделом контрольной деятельности администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 4. | Осуществить мероприятия по укреплению и недопущению разрушений опор мостов и других мостовых переходов, проездов и перегонов скота льдом и паводковыми водами | до 29.03.27 г. | Клявлинский филиал ГКП СО «АСАДО» (по согласованию), Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самаркой области (по согласованию), руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 5. | Осуществить мероприятия по недопущению попадания ГСМ, нефтепродуктов, химически вредных веществ в водные объекты, реки и другие водоемы | в планируемый период | Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 6. | Принять необходимые меры по предотвращению подтопления артезианских скважин, водозаборов и колодцев талыми водами. Обеспечить необходимый запас хлорных смесей для организации, при необходимости, промывки и обеззараживания водопроводных сетей | в планируемый период | МП «ПОЖКХ» Клявлинского района (по согласованию), Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию), руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 7. | Предусмотреть и осуществить необходимые меры по защите и отводу вод от подвалов жилых домов и других сооружений | в планируемый период | ООО УК «Клявлино» Клявлинского района (по согласованию), владельцы и пользователи жилых домов и подвальных помещений (по согласованию), Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию), руководители сельхозпредприятий (по согласованию |
| 8. | Обеспечить завоз и создание запасов кормов, топлива и воды для общественного скота, где в период паводка и весенней распутицы обеспечение может быть прервано | до 01.04.27 г. | Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 9. | Предусмотреть в планах противопаводковых мероприятий: - организацию порядка своевременного оповещения и информирования населения об угрозе подтопления населенных пунктов; - организацию постоянного контроля состояния ледового покрова и подъема уровня воды на своих территориях; - организацию аварийно-спасательных, восстановительных и других неотложных работ, а также поддержания общественного порядка и охраны имущества; - проведение расчистки аварийных водосбросных сооружений, входных оголовков водосбросов; - проведение расчистки береговых полос от захламленности и мусора; - доведение до сведения собственников ГТС о необходимости проведения комплекса мероприятий по предотвращению негативного воздействия паводковых вод, а также осуществление контроля за выполнением указанных мероприятий | В течение планируемого периода | Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию), руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию) |
| 10. | Провести проверку готовности пунктов временного размещения населения, пострадавшего от весенних паводков | Март | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| 11. | Проведение смотра сил и средств, задействуемых для ликвидации последствий паводкового затопления. Организация оповещения населения, эвакуация пострадавшего населения в ПВР, развертывание пункта временного размещения, пункта питания | Март | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, Главы сельских поселений муниципального района Самарской области (по согласованию), руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию) |
| 12. | С возникновением чрезвычайной паводковой ситуации немедленно информировать противопаводковую комиссию | -«- | Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию), руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию) |
| 13. | Принять участие в областной командно-штабной тренировке по теме: «Организация взаимодействия комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, органов местного самоуправления, сил и средств организаций при паводковом затоплении территории Самарской области» | Февраль-март | Отдел ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области Главы сельских поселений муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию), руководители предприятий, учреждений, организаций (по согласованию) |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

муниципального района Клявлинский Самарской области

от 10.09.2026 г. № 165

Состав

противопаводковой комиссии и оперативного штаба

муниципального района Клявлинский Самарской области (далее – Комиссия)

| Колесников В.И. | Глава муниципального района Клявлинский Самарской области, председатель Комиссии |
| --- | --- |
| Демендеев О.А. | Начальник управления по вопросам строительства и ЖКХ администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, заместитель председателя Комиссии |
| Федотова И.И. | Заведующий отделом ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский Самарской области, секретарь Комиссии |
| Члены Комиссии |  |
| Абаев В.А. | Заместитель Главы муниципального района Клявлинский Самарской области по сельскому хозяйству |
| Васьков И.А. | Начальник филиала ГУСО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» ПСЧ № 119 ППС Самарской области (по согласованию) |
| Кинжалеев Т.Я. | Начальник МО МВД России «Клявлинский» (по согласованию) |
| Батаев Н.В. | Директор филиала ГКП СО «АСАДО» - Клявлинское ДЭУ (по согласованию) |
| Кузьмина О.Г. | Заведующий отделом контрольной деятельности администрации муниципального района Клявлинский Самарской области |
| Михайлов В.Л. | Главный инженер МП «ПОЖКХ» Клявлинского района Самарской области (по согласованию) |
| Васильев А.М. | Директор ООО УК «Клявлино» Клявлинского района Самарской области (по согласованию) |
| Иванов Ю.Д. | Глава сельского поселения станции Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию) |
| Кошкин Е.С. | Глава сельского поселения Борискино – Игар муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию) |
| Медведев Э.В. | Глава сельского поселения Черный Ключ муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию) |
| Егоров В.П. | Глава сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию) |
| Павлов Е.Л. | Врио Главы сельского поселения Старый Маклауш муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию) |
| Пакшаев А.Н. | Глава сельского поселения Старое Семенкино муниципального района Клявлинский Самарской области (по согласованию) |