	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения 
Назаровка 
муниципального района
Клявлинский
Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]№ 11  от 17.03.2026 г.   
	        










Об утверждении отчета об исполнении муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической  эффективности  Администрации сельского поселения Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022-2026 годы» за 2025 год

   В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Назаровка   муниципального района Клявлинский Самарской области от 10.06.2022 года №22 «Об утверждении программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации сельского поселения Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022–2026 годы», руководствуясь Уставом сельского поселения Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области, администрация сельского поселения Назаровка  Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической  эффективности  Администрации сельского поселения Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022-2026 годы» за 2025 год      (приложение №1). 
2. Разместить утвержденный  отчет об исполнении муниципальной программы на официальном сайте сельского поселения Назаровка  муниципального района Клявлинский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.


Глава сельского поселения Назаровка 
муниципального района Клявлинский 
Самарской области                                                                                          В.П.Егоров





Приложение № 1  
к постановлению администрации 
сельского поселения Назаровка 
от 17.03.2026 г.  № 11



Отчет за 2025 год о ходе реализации
муниципальной программы «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023–2026 годы»

Цель :  
· Повышение энергетической эффективности автономного учреждения за счет снижения потребления в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых им топливно-энергетических ресурсов и объема потребляемой воды:
к 2024 году – не менее, чем на 1,07 %;
к 2026 году – не менее, чем 1,07 %.
Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


Достижение   данной   цели  обеспечивается  за счет решения следующих задач:

-Создание	оптимальных	нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энерго-ресурсосбережения;
-Вовлечение в процесс энергосбережения всего коллектива за счет формирования механизма стимулирования энергосбережения (повышение уровня агитационной работы; размещение информационных материалов о необходимости экономии энергоресурсов)
- энергетических ресурсов с учетом ресурсных,производственно-технологических,	экологических	и социальных условий.
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	Наименование организации Администрация сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области

	№ п/п
	Наименование показателя программы
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	1
	Сокращение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. метр общей площади (Здание СДК село Назаровка)
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	ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

	на 1 января 2026 г.

	Наименование организации Администрация сельского поселения Назаровка муниципального района Клявлинский Самарской области

	№ п/п
	Наименование мероприятия программы
	Финансовое обеспечение реализации мероприятий
	Экономия топливно-энергетических ресурсов

	
	
	
	в натуральном выражении
	в стоимостном выражении, тыс. руб.

	
	
	источник
	объем, тыс. руб.
	количество
	ед. изм.
	план
	факт
	отклонение
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	отклонение
	план
	факт
	отклонение
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	8
	9
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	11
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	1
	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности (Здание СДК село Назаровка !!!!!!)
	Средства муниципа
льных образова
ний
	1 000,000
	0
	1 000,000
	386
	0
	386
	кВт*ч
	3,930
	0
	3,930
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	0,000
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	Итого по мероприятиям
	X
	1 000,000
	0
	1 000,000
	386
	0
	386
	X
	3,930
	0
	3,930

	Всего по мероприятиям
	X
	1 000,000
	0
	1 000,000
	X
	X
	X
	X
	3,930
	0
	3,930
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	Всего с начала года реализации программы
	1 000,000
	0
	1 000,000
	X
	X
	X
	X
	3,930
	0
	3,930
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