РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БОРИСКИНО-ИГАР

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КЛЯВЛИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  31.07.2024 г. №  31

# О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области от 29.12.2021 № 43  «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Борискино-Игар  муниципального района Клявлинский Самарской области на период до 2033 гг.»

# С целью обеспечения перспективного спроса на коммунальные услуги в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности и повышения уровня доступности коммунальных услуг для потребителей в населенных пунктах сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Борискино-Игар  муниципального района Клявлинский Самарской области РЕШИЛО:

# 1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области от 29.12.2021 № 2    «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области на период до 2033 гг.» (далее - Решение) следующие изменения:

# 1.1. В приложении к Решению «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Борискино-Игар  муниципального района Клявлинский Самарской области на период  до 2033 гг.»

# -  Таблицу 5.1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

# -  Таблицу 6.1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

# - Таблицу 7.3.1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

# - Таблицу 12.1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

# 2. Настоящее решение направить главе сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области на подписание и официальное опубликование в газете «Вести сельского поселения Борискино-Игар».

# 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

# Председатель Собрания представителей

# сельского поселения Борискино-Игар

# муниципального района Клявлинский

# Самарской области                                                                                     В.Б.Ефремова

Врио главы сельского поселения Борискино-Игар

муниципального района Клявлинский

Самарской области 				                                             Н.С.Кошкина

Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| *Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водозабора в с. Старый Байтермиш по ул.Нагорной | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1500 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1500 |  |
| 2 | Строительство водопроводных сетей в с. Борискино-Игар, L= 4,502 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 17 107,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 107,6 |  |
| 3 | Строительство водопроводных сетей в с. Старый Байтермиш (на площадке №1), L= 0,31 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1 178,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 178,0 |  |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в с. Старый Байтермиш (по улицам Молодежная и Центральная), L= 0,348 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1 322,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 322,4 |  |
| 5 | Строительство водопроводных сетей на ж/д ст. Пронино, L= 2,8 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 10 640 | - | - | - | - | - |  |  | - | 10 640 |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
|  | Всего в сфере водоснабжения |  |  | 31748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31748 |  |
| **Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КОС в с. Борискино-Игар | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 65000 | - | - | - | - | - | - | 20000 | 20000 | 25000 |  |
| 2 | Строительство КОС на ж/д ст. Пронино | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 65000 | - | - | - | - | - | - | 20000 | 20000 | 25000 |  |
| 3 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №1 в с. Борискино-Игар, L=0,856 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2031 | 3252,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3252,8 |  |
| 4 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №2 в с. Борискино-Игар, L=1,277 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2032 | 4852,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4852,6 |  |
| 5 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №3 в с. Борискино-Игар, L=0,386 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 1466,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466,8 |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 6 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №4 в с. Борискино-Игар, L=1,983 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 7535,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7535,4 |  |
| 7 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №1 на ж/д ст. Пронино, L=2,164 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 8223,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8223,2 |  |
| 8 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №2 на ж/д ст. Про-нино, L=0,25 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |  |
| 9 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №3 на ж/д ст. Про-нино, L=0,386 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 1466,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466,8 |  |
|  | Итого в сфере водоотведения с.п. Борискино-Игар |  |  | 157747,6 | - | - | - | - | - | - | 40000 | 40000 | 77747,6 |  |
| **Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №1 (1,385 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 3 058,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 058,8 |  |
| 2 | Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №2 (1,33 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 3 058,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 058,8 |  |
| 3 | Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №3 (0,303 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 7 714,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 714,2 |  |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 4 | Строительство сети газопровода в с. Бориски- но-Игар на площадке №4 (0,496 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 96 181,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 181,8 |  |
| 5 | Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино, на площадке №1 (1,816 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 4 830,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 830,3 |  |
| 6 | Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино на площадке №2 (0,237 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 630,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 630,4 |  |
| 7 | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Борискино-Ига (0,1 км) | Газоснабжением население жилой застройки | 2033 | 266,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 266,0 |  |
| 8 | Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино на площадке №3 (0,303 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 798,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 798,0 |  |
| 9 | Строительство внутрипоселкового газопровода на ж/д станция Пронино (0,05 км) | Газоснабжением население жилой застройки | 2033 | 133,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,0 |  |
| 10 | Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существую- щей застройки по ул. Молодежная (0,33 км) | Газоснабжением население жилой застройки | 2033 | 877,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 877,8 |  |
| 11 | Строительство газопровода высокого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существу- ющей застройки по ул. Нагорная (0,63 км) | Газоснабжением население жилой застройки | 2033 | 1 675,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 675,7 |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 12 | Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существую- щей застройки по ул. Заречная (0,62 км) | Газоснабжением население жилой застройки | 2033 | 1 649,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1649,1 |  |
| 13 | Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш на площадке №1 (1,0 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 2 659,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 659,9 |  |
| 14 | Строительство газопровода низкого давления в д. Воскресенка в центре деревни (0,52 км) | Газоснабжением население жилой застройки | 2033 | 1 383,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 383,1 |  |
| 15 | Строительство Шкафного газорегуляторного пункта в деревне Воскресенка, на севере деревни | Газоснабжение населения жилой застройки | 2033 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |  |
|  | Итого в сфере газоснабжения: |  |  | 125266,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125266,9 |  |
| **Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документа- ции, выполненной согласно полученным техническим условиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ТП 1х100 кВА (1 шт.) в с. Бори- скино-Игар, площадка № 2 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 547,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 547,7 |  |
| 2 | Реконструкция ТП 1х250 кВА (1 шт.) в с. Ста- рый Байтермиш, ул. Центральная | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 680,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 680,5 |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 3 | Реконструкция ТП-506 1х160 кВА (1 шт.) в с. Старый Байтермиш, ул. Нагорная | Обеспечение электроэнергией населения | 2033 | 680,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 680,5 |  |
| 4 | Строительство ТП 1х63 кВА (1 шт.) в с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, площадка №1 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 504,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 504,8 |  |
| 5 | Строительство ТП 1х63 кВА (1 шт.) на ст.Пронино, площадка №1 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 504,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 504,8 |  |
| 6 | Строительство ТП 1х100 кВА (1 шт.) на ст.Пронино, площадка №2 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 504,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 504,8 |  |
| 7 | Реконструкция ТП-508 1х250 кВА (1 шт.) в с. Под- горный Дол | Обеспечение электроэнергией население | 2033 | 680,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 680,5 |  |
| 8 | Реконструкция ТП 1х160 кВА (1 шт.) в д. Воскресенка | Обеспечение электроэнергией население | 2033 | 596,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 596,6 |  |
| 9 | Строительство сети энергоснабжения (0,02 км) в с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, площадка № 1 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 25,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,6 |  |
| 10 | Строительство сети энергоснабжения (0,05 км) в с. Борискино Игар, площадка № 2 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 640,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640,3 |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 11 | Строительство сети энергоснабжения (1,0 км) на ж/д станции Пронино, площадка № 1, 3 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 1 280,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 280,5 |  |
|  | Итого в сфере электроснабжения: |  |  | 5366,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366,1 |  |
|  | Всего мероприятий по с.п.Борискино-Игар |  |  | 320128,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 240128,6 |  |

Примечание: * – Технические параметры и тип оборудования, объекта уточняются на стадии рабочего проектирования

** – Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов и укрупненным нормативам цены строительства . Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, объекта и составления проектно-сметной документации

Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы (ориентировочно)

| Наименование показателя | Ед. изм. | Итого | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потребности в инвестициях | тыс. руб. | 320128,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 240128,6 |
| За счет заемных средств | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств ООО "Газпром межрегион Самара" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств ПАО "Самараэнерго" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств МП "Сервис" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 320128,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 240128,6 |
| Источники финансирования инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За счет собственных средств ООО "Газпром межрегион Самара" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тарифные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств ПАО "Самараэнерго" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Ед. изм. | Итого | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет собственных средств МП "Сервис" | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизация | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тарифные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс. руб. | 320128,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 240128,6 |
| Местный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет | тыс. руб. | 320128,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 240128,6 |
| Федеральный бюджет | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плата за подключение (присоединение) | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Этапы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап стр-ва |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водозабора в с. Старый Байтермиш по ул.Нагорной | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Строительство водопроводных сетей в с. Бори- скино-Игар, L= 4,502 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство водопроводных сетей в с. Старый Байтермиш (на площадке №1), L= 0,31 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в с. Старый Байтермиш (по улицам Молодеж- ная и Центральная), L= 0,348 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Строительство водопроводных сетей на ж/д ст. Пронино, L= 2,8 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КОС в с. Борискино-Игар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство КОС на ж/д ст. Пронино | 2031-2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №1 в с. Борискино-Игар, L=0,856 км | 2031-2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №2 в с. Борискино-Игар, L=1,277 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №3 в с. Борискино-Игар, L=0,386 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Этапы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап стр-ва |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 6 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №4 в с. Борискино-Игар, L=1,983 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №1 на ж/д ст. Пронино, L=2,164 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №2 на ж/д ст. Про-нино, L=0,25 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №3 на ж/д ст. Про-нино, L=0,386 км | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №1 (1,385 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №2 (1,33 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №3 (0,303 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Строительство сети газопровода в с. Бориски- но-Игар на площадке №4 (0,496 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино, на площадке №1 (1,816 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино на площадке №2 (0,237 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Борискино-Ига (0,1 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино на площадке №3 (0,303 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

9

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Этапы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап стр-ва |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 9 | Строительство внутрипоселкового газопровода на ж/д станция Пронино (0,05 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существую- щей застройки по ул. Молодежная (0,33 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Строительство газопровода высокого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существу- ющей застройки по ул. Нагорная (0,63 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существую- щей застройки по ул. Заречная (0,62 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13 | Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш на площадке №1 (1,0 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Строительство газопровода низкого давления в д. Воскресенка в центре деревни (0,52 км) | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15 | Строительство Шкафного газорегуляторного пункта в деревне Воскресенка, на севере деревни | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ТП 1х100 кВА (1 шт.) в с. Бори- скино-Игар, площадка № 2 | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Реконструкция ТП 1х250 кВА (1 шт.) в с. Ста- рый Байтермиш, ул. Центральная | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3 | Реконструкция ТП-506 1х160 кВА (1 шт.) в с. Старый Байтермиш, ул. Нагорная | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Строительство ТП 1х63 кВА (1 шт.) в с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, площадка №1 | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Строительство ТП 1х63 кВА (1 шт.) на ст.Пронино, площадка №1 | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации мероприятий | Этапы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Первый этап стр-ва |  |  | Расчетный срок строительства |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| 6 | Строительство ТП 1х100 кВА (1 шт.) на ст.Пронино, площадка №2 | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Реконструкция ТП-508 1х250 кВА (1 шт.) в с. Под- горный Дол | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Реконструкция ТП 1х160 кВА (1 шт.) в д. Воскресенка | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9 | Строительство сети энергоснабжения (0,02 км) в с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, площадка № 1 | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Строительство сети энергоснабжения (0,05 км) в с. Борискино Игар, площадка № 2 | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Строительство сети энергоснабжения (1,0 км) на ж/д станции Пронино, площадка № 1, 3 | 2033 | Х | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Таблица 12.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| *Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция водозабора в с. Старый Байтермиш по ул.Нагорной | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1500 | - | - |  | - | - | - | - | - | 1500 |  |
| 2 | Строительство водопроводных сетей в с. Бори- скино-Игар, L= 4,502 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 17 107,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 107,6 |  |
| 3 | Строительство водопроводных сетей в с. Старый Байтермиш (на площадке №1), L= 0,31 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1 178,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 178,0 |  |
| 4 | Строительство водопроводных сетей в с. Старый Байтермиш (по улицам Молодеж- ная и Центральная), L= 0,348 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 1 322,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 322,4 |  |
| 5 | Строительство водопроводных сетей на ж/д ст. Пронино, L= 2,8 км | Обеспечение питьевой водой население в полном объеме | 2033 | 10 640 | - | - | - | - | - |  |  | - | 10 640 |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
|  | Всего в сфере водоснабжения |  |  | 31748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31748 |  |
| **Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство КОС в с. Борискино-Игар | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 65000 | - | - | - | - | - | - | 20000 | 20000 | 25000 |  |
| 2 | Строительство КОС на ж/д ст. Пронино | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 65000 | - | - | - | - | - | - | 20000 | 20000 | 25000 |  |
| 3 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №1 в с. Борискино-Игар, L=0,856 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2031 | 3252,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3252,8 |  |
| 4 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №2 в с. Борискино-Игар, L=1,277 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2032 | 4852,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4852,6 |  |
| 5 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №3 в с. Борискино-Игар, L=0,386 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 1466,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466,8 |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 6 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №4 в с. Борискино-Игар, L=1,983 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 7535,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7535,4 |  |
| 7 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №1 на ж/д ст. Пронино, L=2,164 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 8223,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8223,2 |  |
| 8 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №2 на ж/д ст. Про-нино, L=0,25 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 950 | - | - | - | - | - | - | - | - | 950 |  |
| 9 | Строительство канализационных сетей на пло- щадке №3 на ж/д ст. Про-нино, L=0,386 км | Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства | 2033 | 1466,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1466,8 |  |
|  | Итого в сфере водоотведения с.п. Борискино-Игар |  |  | 157747,6 | - | - | - | - | - | - | 40000 | 40000 | 77747,6 |  |
| **Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №1 (1,385 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 3 058,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 058,8 |  |
| 2 | Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №2 (1,33 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 3 058,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 058,8 |  |
| 3 | Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №3 (0,303 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 7 714,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 714,2 |  |
| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 4 | Строительство сети газопровода в с. Бориски- но-Игар на площадке №4 (0,496 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 96 181,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 181,8 |  |
| 5 | Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино, на площадке №1 (1,816 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 4 830,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 830,3 |  |
| 6 | Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино на площадке №2 (0,237 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 630,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 630,4 |  |
| 7 | Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Борискино-Ига (0,1 км) | Газоснабжением население жилой застройки | 2033 | 266,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 266,0 |  |
| 8 | Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино на площадке №3 (0,303 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 798,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 798,0 |  |
| 9 | Строительство внутрипоселкового газопровода на ж/д станция Пронино (0,05 км) | Газоснабжением население жилой застройки | 2033 | 133,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 133,0 |  |
| 10 | Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существую- щей застройки по ул. Молодежная (0,33 км) | Газоснабжением население жилой застройки | 2033 | 877,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 877,8 |  |
| 11 | Строительство газопровода высокого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существу- ющей застройки по ул. Нагорная (0,63 км) | Газоснабжением население жилой застройки | 2033 | 1 675,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 675,7 |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 12 | Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существую- щей застройки по ул. Заречная (0,62 км) | Газоснабжением население жилой застройки | 2033 | 1 649,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1649,1 |  |
| 13 | Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш на площадке №1 (1,0 км) | Газоснабжением население новой жилой застройки | 2033 | 2 659,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 659,9 |  |
| 14 | Строительство газопровода низкого давления в д. Воскресенка в центре деревни (0,52 км) | Газоснабжением население жилой застройки | 2033 | 1 383,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 383,1 |  |
| 15 | Строительство Шкафного газорегуляторного пункта в деревне Воскресенка, на севере деревни | Газоснабжение населения жилой застройки | 2033 | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |  |
|  | Итого в сфере газоснабжения: |  |  | 125266,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125266,9 |  |
| **Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документа- ции, выполненной согласно полученным техническим условиям) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство ТП 1х100 кВА (1 шт.) в с. Бори- скино-Игар, площадка № 2 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 547,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 547,7 |  |
| 2 | Реконструкция ТП 1х250 кВА (1 шт.) в с. Ста- рый Байтермиш, ул. Центральная | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 680,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 680,5 |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Программы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 3 | Реконструкция ТП-506 1х160 кВА (1 шт.) в с. Старый Байтермиш, ул. Нагорная | Обеспечение электроэнергией населения | 2033 | 680,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 680,5 |  |
| 4 | Строительство ТП 1х63 кВА (1 шт.) в с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, площадка №1 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 504,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 504,8 |  |
| 5 | Строительство ТП 1х63 кВА (1 шт.) на ст.Пронино, площадка №1 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 504,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 504,8 |  |
| 6 | Строительство ТП 1х100 кВА (1 шт.) на ст.Пронино, площадка №2 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 504,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 504,8 |  |
| 7 | Реконструкция ТП-508 1х250 кВА (1 шт.) в с. Под- горный Дол | Обеспечение электроэнергией население | 2033 | 680,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 680,5 |  |
| 8 | Реконструкция ТП 1х160 кВА (1 шт.) в д. Воскресенка | Обеспечение электроэнергией население | 2033 | 596,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 596,6 |  |
| 9 | Строительство сети энергоснабжения (0,02 км) в с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, площадка № 1 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 25,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,6 |  |
| 10 | Строительство сети энергоснабжения (0,05 км) в с. Борискино Игар, площадка № 2 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 640,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640,3 |  |

| №п/п | Наименование мероприятия | Цели реализации Про- граммы | Сроки реали- зации Программы | На весь период 2025-2033 гг. | Финансовые потребности, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |  |
| 11 | Строительство сети энергоснабжения (1,0 км) на ж/д станции Пронино, площадка № 1, 3 | Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки | 2033 | 1 280,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 280,5 |  |
|  | Итого в сфере электроснабжения: |  |  | 5366,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5366,1 |  |
|  | Всего мероприятий по с.п.Борискино-Игар |  |  | 320128,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 240128,6 |  |

Примечание: * – Технические параметры и тип оборудования, объекта уточняются на стадии рабочего проектирования

** – Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов и укрупненным нормативам цены строительства . Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, объекта и составления проектно-сметной документации