      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                      
                                                                                              
 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                    
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
         БОРИСКИНО-ИГАР
     МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 	             
                 КЛЯВЛИНСКИЙ
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

                     РЕШЕНИЕ                                                       

             от  31.07.2024 г. №  31         	

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области от 29.12.2021 № 43  «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Борискино-Игар  муниципального района Клявлинский Самарской области на период до 2033 гг.» 

С целью обеспечения перспективного спроса на коммунальные услуги в соответствии с нормативными требованиями к качеству и надежности и повышения уровня доступности коммунальных услуг для потребителей в населенных пунктах сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Борискино-Игар  муниципального района Клявлинский Самарской области РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области от 29.12.2021 № 2    «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области на период до 2033 гг.» (далее - Решение) следующие изменения:
1.1. В приложении к Решению «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Борискино-Игар  муниципального района Клявлинский Самарской области на период  до 2033 гг.»  
-  Таблицу 5.1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
-  Таблицу 6.1 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
- Таблицу 7.3.1 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
- Таблицу 12.1 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение направить главе сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области на подписание и официальное опубликование в газете «Вести сельского поселения Борискино-Игар».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  


Председатель Собрания представителей			                 
сельского поселения Борискино-Игар 
муниципального района Клявлинский
Самарской области                                                                                     В.Б.Ефремова
		 
Врио главы сельского поселения Борискино-Игар 
муниципального района Клявлинский 
Самарской области 				                                             Н.С.Кошкина
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                         Таблица 5.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Про- граммы
	Сроки реали-
зации Программы


	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
*Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).

	
1
	Реконструкция водозабора в с. Старый Байтермиш по ул.Нагорной
	Обеспечение питьевой водой население в полном объеме
	
2033
	
1500
	
-
	
-
	
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1500

	
2
	Строительство водопроводных сетей в с. Борискино-Игар, L= 4,502 км
	Обеспечение питьевой водой население в полном объеме
	
2033
	17 107,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17 107,6

	
3
	Строительство водопроводных сетей в с. Старый Байтермиш (на площадке №1), L= 0,31 км
	Обеспечение питьевой водой население в полном объеме
	
2033
	1 178,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 178,0

	
4
	Строительство водопроводных сетей в с. Старый Байтермиш (по улицам Молодежная и Центральная), L= 0,348 км
	Обеспечение питьевой водой население в полном объеме
	
2033
	
1 322,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 322,4

	5
	Строительство водопроводных сетей на ж/д ст. Пронино, L= 2,8 км
	Обеспечение питьевой водой население в полном объеме
	
2033
	
10 640
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	10 640












	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Про- граммы
	Сроки реали-
зации Программы

	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	
Всего в сфере водоснабжения
	
	
31748
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
31748

	
**Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).

	
1
	
Строительство КОС в с. Борискино-Игар
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	
65000
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
20000
	

20000
	
25000

	
2
	
Строительство КОС на ж/д ст. Пронино
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	65000
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
20000
	
20000
	
25000

	
3
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №1 в с. Борискино-Игар, L=0,856 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2031
	
3252,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	
-
	
3252,8

	4
	
Строительство канализационных сетей на пло- щадке №2 в с. Борискино-Игар, L=1,277 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2032
	
4852,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	
-
	
4852,6

	
5
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №3 в с. Борискино-Игар, L=0,386 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	
1466,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
1466,8



	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Про- граммы
	Сроки реали-
зации Программы

	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
6
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №4 в с. Борискино-Игар, L=1,983 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	
7535,4
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
7535,4

	
7
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №1 на ж/д ст. Пронино, L=2,164 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	
8223,2
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
8223,2

	
8
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №2 на ж/д ст. Про-нино, L=0,25 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	
950
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
950

	
9
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №3 на ж/д ст. Про-нино, L=0,386 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	
1466,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1466,8

	

	Итого в сфере водоотведения с.п. Борискино-Игар
	
157747,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40000
	40000
	
77747,6

	**Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям)

	
1
	Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №1 (1,385 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	3 058,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	3 058,8

	
2
	Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №2 (1,33 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	3 058,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	3 058,8

	
3
	Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №3 (0,303 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	7 714,2
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	7 714,2

	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Про- граммы
	Сроки реали-
зации Программы

	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
4
	Строительство сети газопровода в с. Бориски- но-Игар на площадке №4 (0,496 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	96 181,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	96 181,8

	
5
	Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино, на площадке №1 (1,816 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	
2033
	4 830,3
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	4 830,3

	6
	Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино на площадке №2 (0,237 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	630,4
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	630,4

	7
	Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Борискино-Ига (0,1 км)
	Газоснабжением население жилой застройки
	2033
	266,0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	266,0

	8
	Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино на площадке №3 (0,303 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	798,0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	798,0

	9
	Строительство внутрипоселкового газопровода на ж/д станция Пронино (0,05 км)
	Газоснабжением население жилой застройки
	2033
	133,0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	133,0

	10
	Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существую- щей застройки по ул. Молодежная (0,33 км)

	Газоснабжением население жилой застройки
	2033
	
877,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
877,8

	11
	Строительство газопровода высокого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существу- ющей застройки по ул. Нагорная (0,63 км)

	Газоснабжением население жилой застройки
	2033
	
1 675,7
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1 675,7


	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Про- граммы
	Сроки реали-
зации Программы

	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
12
	Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существую-
щей застройки по ул. Заречная (0,62 км)
	Газоснабжением население жилой застройки
	2033
	
1 649,1
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1649,1

	
13
	Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш на площадке №1 (1,0 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	2 659,9
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	2 659,9

	
14
	Строительство газопровода низкого давления в д. Воскресенка в центре деревни (0,52 км)
	Газоснабжением население жилой застройки
	2033
	1 383,1
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	1 383,1

	
15
	Строительство Шкафного газорегуляторного пункта в деревне Воскресенка,  на севере деревни
	Газоснабжение населения жилой застройки
	2033
	350
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	350

	

	
Итого в сфере газоснабжения:
	
125266,90
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
125266,9

	**Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документа- ции, выполненной согласно полученным техническим условиям)

	
1
	Строительство ТП 1х100 кВА (1 шт.) в с. Бори- скино-Игар, площадка № 2
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
547,7
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	547,7

	2
	Реконструкция ТП 1х250 кВА (1 шт.) в с. Ста- рый Байтермиш, ул. Центральная
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	680,5
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	680,5



	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Программы
	Сроки реали-
зации Программы

	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
3
	Реконструкция ТП-506 1х160 кВА (1 шт.) в с. Старый Байтермиш, ул. Нагорная
	Обеспечение электроэнергией населения
	2033
	680,5
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	680,5

	
4
	Строительство ТП 1х63 кВА (1 шт.) в с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, площадка
№1
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
504,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
504,8

	5
	Строительство ТП 1х63 кВА (1 шт.) на ст.Пронино, площадка
№1
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
504,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
504,8

	
6
	Строительство ТП 1х100 кВА (1 шт.) на ст.Пронино, площадка
№2
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
504,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
504,8

	7
	Реконструкция ТП-508 1х250 кВА (1 шт.) в с. Под- горный Дол
	Обеспечение электроэнергией население 
	2033
	
680,5
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
680,5

	8
	Реконструкция ТП 1х160 кВА (1 шт.) в д. Воскресенка
	Обеспечение электроэнергией население 
	2033
	
596,6
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
596,6

	9
	Строительство сети энергоснабжения (0,02 км) в с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, площадка № 1
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
25,6
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
25,6

	10
	Строительство сети энергоснабжения (0,05 км) в с. Борискино Игар, площадка № 2
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
640,3
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
640,3



	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Про- граммы
	Сроки реали-
зации Программы

	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	11
	Строительство сети энергоснабжения (1,0 км) на ж/д станции Пронино, площадка № 1, 3
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
1 280,5
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1 280,5

	
	
Итого в сфере электроснабжения:

	
	
5366,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
5366,1

	
			Всего мероприятий по с.п.Борискино-Игар
	320128,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
40000
	40000
	
240128,6


Примечание: * – Технические параметры и тип оборудования, объекта уточняются на стадии рабочего проектирования
** – Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов и укрупненным нормативам цены строительства . Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, объекта и составления проектно-сметной документации






Таблица 6.1- Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы (ориентировочно)

	
Наименование показателя
	
Ед. изм.
	
Итого
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Потребности в инвестициях

	

Потребности в инвестициях
	

тыс. руб.
	

320128,6
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
   0 
	40000
	40000
	
240128,6

	За счет заемных средств
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	За счет собственных средств ООО "Газпром межрегион Самара"
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	За счет собственных средств ПАО "Самараэнерго"
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	За счет собственных средств МП "Сервис"
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)
	

тыс. руб.
	

320128,6
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
   0 
	40000
	40000
	
240128,6

	Источники финансирования инвестиций

	За счет собственных средств ООО "Газпром межрегион Самара"
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прибыль
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Амортизация
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тарифные источники
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	За счет собственных средств ПАО "Самараэнерго"
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прибыль
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Амортизация
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-







	
Наименование показателя
	
Ед. изм.
	
Итого
	
2025 г.
	
2026 г.
	
2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2031 г.
	2032 г.
	2033 г.

	Тарифные источники
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	За счет собственных средств МП "Сервис"
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Прибыль
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Амортизация
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Тарифные источники
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Кредиты (с указанием условий привлечения кредитов)
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств)
	

тыс. руб.
	

320128,6
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
   0 
	40000
	40000
	
240128,6

	Местный бюджет
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Региональный бюджет
	

тыс. руб.
	

320128,6
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
   0 
	40000
	40000
	
240128,6

	Федеральный бюджет
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Плата за подключение (присоединение)
	тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-









Таблица 7.3.1 - План – график работ по реализации Программы

	
№ п/п
	

Наименование мероприятия
	Сроки реализации мероприятий
	Этапы строительства

	
	
	
	Первый этап стр-ва
	Расчетный срок строительства

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Программа инвестиционных проектов в сфере водоснабжения

	1
	Реконструкция водозабора в с. Старый Байтермиш по ул.Нагорной
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Строительство водопроводных сетей в с. Бори- скино-Игар, L= 4,502 км
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Строительство водопроводных сетей в с. Старый Байтермиш (на площадке №1), L= 0,31 км
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Строительство водопроводных сетей в с. Старый Байтермиш (по улицам Молодеж- ная и Центральная), L= 0,348 км
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5
	Строительство водопроводных сетей на ж/д ст. Пронино, L= 2,8 км
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Программа инвестиционных проектов в сфере водоотведения

	1
	
Строительство КОС в с. Борискино-Игар
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
Строительство КОС на ж/д ст. Пронино
	2031-2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №1 в с. Борискино-Игар, L=0,856 км
	2031-2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	
Строительство канализационных сетей на пло- щадке №2 в с. Борискино-Игар, L=1,277 км
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №3 в с. Борискино-Игар, L=0,386 км
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х







	
№ п/п
	

Наименование мероприятия
	

Сроки реализации мероприятий
	Этапы строительства

	
	
	
	Первый этап стр-ва
	Расчетный срок строительства

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	6
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №4 в с. Борискино-Игар, L=1,983 км
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №1 на ж/д ст. Пронино, L=2,164 км
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №2 на ж/д ст. Про-нино, L=0,25 км
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №3 на ж/д ст. Про-нино, L=0,386 км
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Программа инвестиционных проектов в сфере газоснабжения

	
1
	Строительство сети  газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №1 (1,385 км)
	2033
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х

	2
	Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №2 (1,33 км)
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №3 (0,303 км)
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Строительство сети газопровода в с. Бориски- но-Игар на площадке №4 (0,496 км)
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5
	Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино, на площадке №1 (1,816 км)
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино на площадке №2 (0,237 км)
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Борискино-Ига (0,1 км)
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино на площадке №3 (0,303 км)
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х



9
	
№ п/п
	

Наименование мероприятия
	
Сроки реализации мероприятий
	Этапы строительства

	
	
	
	Первый этап стр-ва
	Расчетный срок строительства

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	9
	Строительство внутрипоселкового газопровода на ж/д станция Пронино (0,05 км)
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существую- щей застройки по ул. Молодежная (0,33 км)

	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	Строительство газопровода высокого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существу- ющей застройки по ул. Нагорная (0,63 км)

	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12
	Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существую-
щей застройки по ул. Заречная (0,62 км)
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш на площадке №1 (1,0 км)
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14
	Строительство газопровода низкого давления в д. Воскресенка в центре деревни (0,52 км)
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Строительство Шкафного газорегуляторного пункта в деревне Воскресенка,  на севере деревни
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Программа инвестиционных проектов в сфере электроснабжения

	1
	Строительство ТП 1х100 кВА (1 шт.) в с. Бори- скино-Игар, площадка № 2
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Реконструкция ТП 1х250 кВА (1 шт.) в с. Ста- рый Байтермиш, ул. Центральная

	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
3
	Реконструкция ТП-506 1х160 кВА (1 шт.) в с. Старый Байтермиш, ул. Нагорная
	2033
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х

	
4
	Строительство ТП 1х63 кВА (1 шт.) в с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, площадка
№1
	2033
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х
	
Х

	5
	Строительство ТП 1х63 кВА (1 шт.) на ст.Пронино, площадка
№1

	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
№ п/п
	

Наименование мероприятия
	Сроки реализации мероприятий
	Этапы строительства

	
	
	
	Первый этап стр-ва
	Расчетный срок строительства

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	6
	Строительство ТП 1х100 кВА (1 шт.) на ст.Пронино, площадка №2
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7
	Реконструкция ТП-508 1х250 кВА (1 шт.) в с. Под- горный Дол
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Реконструкция ТП 1х160 кВА (1 шт.) в д. Воскресенка
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Строительство сети энергоснабжения (0,02 км) в с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, площадка № 1
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Строительство сети энергоснабжения (0,05 км) в с. Борискино Игар, площадка № 2
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	Строительство сети энергоснабжения (1,0 км) на ж/д станции Пронино, площадка № 1, 3
	2033
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х













Таблица 12.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 


	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Про- граммы
	Сроки реали-
зации Программы


	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
*Мероприятия в сфере развития системы водоснабжения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).

	
1
	Реконструкция водозабора в с. Старый Байтермиш по ул.Нагорной
	Обеспечение питьевой водой население в полном объеме
	
2033
	
1500
	
-
	
-
	
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1500

	
2
	Строительство водопроводных сетей в с. Бори- скино-Игар, L= 4,502 км
	Обеспечение питьевой водой население в полном объеме
	
2033
	17 107,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17 107,6

	
3
	Строительство водопроводных сетей в с. Старый Байтермиш (на площадке №1), L= 0,31 км
	Обеспечение питьевой водой население в полном объеме
	
2033
	1 178,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 178,0

	
4
	Строительство водопроводных сетей в с. Старый Байтермиш (по улицам Молодеж- ная и Центральная), L= 0,348 км
	Обеспечение питьевой водой население в полном объеме
	
2033
	
1 322,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1 322,4

	5
	Строительство водопроводных сетей на ж/д ст. Пронино, L= 2,8 км
	Обеспечение питьевой водой население в полном объеме
	
2033
	
10 640
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	10 640









	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Про- граммы
	Сроки реали-
зации Программы

	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
	
Всего в сфере водоснабжения
	
	
31748
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
31748

	
**Мероприятия в сфере развития системы водоотведения (за счет средств организации коммунального хозяйства, местного и областного бюджета, при вхождении в соответствующие программы).

	
1
	
Строительство КОС в с. Борискино-Игар
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	
65000
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
20000
	

20000
	
25000

	
2
	
Строительство КОС на ж/д ст. Пронино
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	65000
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
20000
	
20000
	
25000

	
3
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №1 в с. Борискино-Игар, L=0,856 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2031
	
3252,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	
-
	
3252,8

	4
	
Строительство канализационных сетей на пло- щадке №2 в с. Борискино-Игар, L=1,277 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2032
	
4852,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
-
	
-
	
4852,6

	
5
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №3 в с. Борискино-Игар, L=0,386 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	
1466,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
1466,8




	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Про- граммы
	Сроки реали-
зации Программы

	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
6
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №4 в с. Борискино-Игар, L=1,983 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	
7535,4
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
7535,4

	
7
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №1 на ж/д ст. Пронино, L=2,164 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	
8223,2
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
8223,2

	
8
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №2 на ж/д ст. Про-нино, L=0,25 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	
950
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
950

	
9
	Строительство канализационных сетей на пло- щадке №3 на ж/д ст. Про-нино, L=0,386 км
	Обеспечение централизованной канализацией население перспективных объектов строительства
	2033
	
1466,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1466,8

	

	Итого в сфере водоотведения с.п. Борискино-Игар
	
157747,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	40000
	40000
	
77747,6

	**Мероприятия в сфере развития системы газоснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документации, выполненной согласно полученным техническим условиям)

	
1
	Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №1 (1,385 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	3 058,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	3 058,8

	
2
	Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №2 (1,33 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	3 058,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	3 058,8

	
3
	Строительство сети газопровода в с. Борискино-Игар на площадке №3 (0,303 км)



	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	7 714,2
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	7 714,2

	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Про- граммы
	Сроки реали-
зации Программы

	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
4
	Строительство сети газопровода в с. Бориски- но-Игар на площадке №4 (0,496 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	96 181,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	96 181,8

	
5
	Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино, на площадке №1 (1,816 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	
2033
	4 830,3
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	4 830,3

	6
	Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино на площадке №2 (0,237 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	630,4
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	630,4

	7
	Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Борискино-Ига (0,1 км)
	Газоснабжением население жилой застройки
	2033
	266,0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	266,0

	8
	Строительство сети газопровода на ж/д станция Пронино на площадке №3 (0,303 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	798,0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	798,0

	9
	Строительство внутрипоселкового газопровода на ж/д станция Пронино (0,05 км)
	Газоснабжением население жилой застройки
	2033
	133,0
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	133,0

	10
	Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существую- щей застройки по ул. Молодежная (0,33 км)

	Газоснабжением население жилой застройки
	2033
	
877,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
877,8

	11
	Строительство газопровода высокого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существу- ющей застройки по ул. Нагорная (0,63 км)


	Газоснабжением население жилой застройки
	2033
	
1 675,7
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1 675,7


	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Про- граммы
	Сроки реали-
зации Программы

	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
12
	Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш уплотнение существую-
щей застройки по ул. Заречная (0,62 км)
	Газоснабжением население жилой застройки
	2033
	
1 649,1
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1649,1

	
13
	Строительство газопровода низкого давления в с. Старый Байтермиш на площадке №1 (1,0 км)
	Газоснабжением население новой жилой застройки
	2033
	2 659,9
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	2 659,9

	
14
	Строительство газопровода низкого давления в д. Воскресенка в центре деревни (0,52 км)
	Газоснабжением население жилой застройки
	2033
	1 383,1
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	1 383,1

	
15
	Строительство Шкафного газорегуляторного пункта в деревне Воскресенка,  на севере деревни
	Газоснабжение населения жилой застройки
	2033
	350
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	350

	

	
Итого в сфере газоснабжения:
	
125266,90
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
125266,9

	**Мероприятия в сфере развития системы электроснабжения (объем финансирования уточняется на стадии рабочего проектирования на основании проектно-сметной документа- ции, выполненной согласно полученным техническим условиям)

	
1
	Строительство ТП 1х100 кВА (1 шт.) в с. Бори- скино-Игар, площадка № 2
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
547,7
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	547,7

	2
	Реконструкция ТП 1х250 кВА (1 шт.) в с. Ста- рый Байтермиш, ул. Центральная
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	680,5
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	680,5



	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Программы
	Сроки реали-
зации Программы

	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	
3
	Реконструкция ТП-506 1х160 кВА (1 шт.) в с. Старый Байтермиш, ул. Нагорная
	Обеспечение электроэнергией населения
	2033
	680,5
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	680,5

	
4
	Строительство ТП 1х63 кВА (1 шт.) в с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, площадка
№1
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
504,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
504,8

	5
	Строительство ТП 1х63 кВА (1 шт.) на ст.Пронино, площадка
№1
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
504,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
504,8

	
6
	Строительство ТП 1х100 кВА (1 шт.) на ст.Пронино, площадка
№2
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
504,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
504,8

	7
	Реконструкция ТП-508 1х250 кВА (1 шт.) в с. Под- горный Дол
	Обеспечение электроэнергией население 
	2033
	
680,5
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
680,5

	8
	Реконструкция ТП 1х160 кВА (1 шт.) в д. Воскресенка
	Обеспечение электроэнергией население 
	2033
	
596,6
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
596,6

	9
	Строительство сети энергоснабжения (0,02 км) в с. Старый Байтермиш, ул. Центральная, площадка № 1
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
25,6
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
25,6

	10
	Строительство сети энергоснабжения (0,05 км) в с. Борискино Игар, площадка № 2


	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
640,3
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
640,3



	

№п/п
	

Наименование мероприятия
	

Цели реализации Про- граммы
	Сроки реали-
зации Программы

	
На весь период 2025-2033
гг.
	Финансовые потребности, тыс. руб.

	
	
	
	
	
	По годам

	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	11
	Строительство сети энергоснабжения (1,0 км) на ж/д станции Пронино, площадка № 1, 3
	Обеспечение электроэнергией население новой жилой застройки
	2033
	
1 280,5
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
1 280,5

	
	
Итого в сфере электроснабжения:

	
	
5366,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
5366,1

	
			Всего мероприятий по с.п.Борискино-Игар
	320128,6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
40000
	40000
	
240128,6


Примечание: * – Технические параметры и тип оборудования, объекта уточняются на стадии рабочего проектирования
** – Стоимость указана по среднерыночным ценам объектов аналогов и укрупненным нормативам цены строительства . Конечная стоимость работ устанавливается после обследования оборудования, объекта и составления проектно-сметной документации




