

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КЛЯВЛИНСКИЙ**

**Самарской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**.04.2018г. №**

Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций

в объекты муниципальной собственности муниципального района

Клявлинский Самарской области и принятия решений о подготовке

и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты

В соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", руководствуясь Уставом муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация муниципального района Клявлинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального района Клявлинский Самарской области и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя Родины» и разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам Буравова В.Н.

Глава муниципального района

Клявлинский Самарской области И.Н. Соловьев

Рязанцев И.А.

Утвержден постановлением Администрации

муниципального района Клявлинский Самарской области

от .05.2018 г. № \_\_\_\_\_

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПОДГОТОВКЕ

И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УКАЗАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

1. Основные положения

1.1. Настоящий Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального района Клявлинский Самарской области и принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты разработан в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=AD64508E55B83DF2282385D8BE6810467272A72450246740B8F8149FFDFB9C65FC7C8619087014FDF) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=AD64508E55B83DF2282385D8BE6810467272A621502C6740B8F8149FFDFB9C65FC7C861B01724A5619FEF) от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

1.2. Используемые в настоящем Порядке понятия означают следующее:

- подготовка инвестиций в объекты капитального строительства - определение объектов капитального строительства, в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение которых необходимо осуществлять инвестиции, и объема необходимых для этого бюджетных средств, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя бюджетных средств, муниципального заказчика, застройщика или заказчика (заказчика-застройщика) в отношении объекта капитального строительства;

- реализация инвестиций в объект капитального строительства - осуществление инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объекта капитального строительства, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

1.3. Не допускается при исполнении бюджета муниципального района Клявлинский Самарской области предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидии, предусмотренное [пунктом 2 статьи 78.2](consultantplus://offline/ref=AD64508E55B83DF2282385D8BE6810467272A72450246740B8F8149FFDFB9C65FC7C8619087014F9F) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Принятие решения в отношении объектов, по которым было принято решение о предоставлении субсидии, осуществляется после признания последнего утратившим силу либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (с субсидии на бюджетные инвестиции).

1.4. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты включаются в реестр муниципального имущества муниципального района Клявлинский Самарской области.

2. Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных

инвестиций в объекты капитального строительства

муниципальной собственности

2.1. Подготовка предложений об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности производится главными распорядителями бюджетных средств.

2.2. Предложения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального района Клявлинский Самарской области должны содержать следующие сведения:

1) обоснование потребности в объектах капитального строительства, планируемых к постройке или реконструкции;

2) характеристику объекта (наименование объекта, мощность, прирост мощности);

3) информацию о предполагаемых объемах бюджетных инвестиций, в том числе распределение по годам реализации (в ценах соответствующих лет реализации инвестиций);

4) направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение);

5) иную информацию (сведения, документы), позволяющие оценить социально-экономическую эффективность бюджетных инвестиций.

2.3. Главные распорядители бюджетных средств направляют предложения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности в Администрацию муниципального района Клявлинский Самарской области.

Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области проводит проверку представленных предложений на предмет оценки влияния создания или реконструкции объекта капитального строительства на комплексное развитие территории и направляет на имя Главы муниципального района Клявлинский Самарской области заключение об эффективности использования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

2.4. Администрация муниципального района Клявлинский Самарской области издает постановление с обоснованием бюджетных инвестиций. В постановлении администрации содержится следующая информация:

а) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации;

б) направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение);

в) наименование главного распорядителя и муниципального заказчика;

г) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;

д) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;

е) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства согласно паспорту инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

ж) распределение сметной стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

з) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта, с выделением объема на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);

к) распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта, с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, если инвестиции на указанные цели предоставляются (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

3. Порядок отражения бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства муниципальной собственности

3.1. Бюджетные ассигнования на реализацию инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального района Клявлинский Самарской области отражаются в решении о бюджете (в решении о внесении изменений в бюджет).

3.2. При формировании проекта бюджета на очередной финансовый год главные распорядители бюджетных средств, в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований для распределения по расходам, включают в проект бюджета расходы на бюджетные инвестиции по объектам, утвержденным постановлением администрации.

4. Финансирование объектов инвестиций

4.1. Финансирование расходов на реализацию инвестиций в объекты капитального строительства осуществляется в соответствии с Решением о бюджете муниципального района Клявлинский Самарской области (Решением о внесении изменений в бюджет).

4.2. Основанием для осуществления закупок товаров, работ, услуг для реализации инвестиций является наличие в бюджете муниципального района Клявлинский Самарской области средств на инвестиции в объект муниципальной собственности.

4.3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в отношении объектов инвестиций осуществляется с учетом требований к обеспечению исполнения муниципального контракта, соблюдению размеров авансирования, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми актами.

4.4. Финансирование объектов инвестиций осуществляется на основании следующих документов:

1) муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации с поставщиками товаров, исполнителями работ, услуг;

2) утвержденной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации при выполнении подрядных работ (в случае её необходимости), утвержденного задания на проектирование при выполнении проектных и изыскательских работ;

3) справки о стоимости выполненных работ, услуг и произведенных затратах, акта приемки выполненных работ, услуг и другой первичной документации по учету работ в капитальном строительстве по утвержденным формам.

4.5. Заказчики и застройщики ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в администрацию муниципального района Клявлинский Самарской области отчеты об использовании бюджетных средств и об освоении капитальных вложений.

В составе отчетной информации представляются фотографии строящихся объектов бюджетных инвестиций.

5. Мониторинг, отчет и контроль за использованием

бюджетных средств, выделенных на бюджетные инвестиции

5.1. Мониторинг и контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на бюджетные инвестиции, осуществляется администрацией муниципального района Клявлинский Самарской области, главными распорядителями бюджетных средств, другими органами в рамках действующего законодательства и в пределах их компетенции в установленном порядке. Получатели бюджетных средств по требованию указанных органов представляют проектно-сметную документацию, финансовую и иную документацию по строительству объекта.

5.2. Бухгалтерский учет и контроль по операциям с бюджетными инвестициями, учитываемыми на лицевых счетах получателей средств бюджета, осуществляется в порядке, установленном для получателей бюджетных средств, в том числе для бюджетных учреждений.

5.3. В случае нецелевого и неэффективного использования предоставленных бюджетных средств, а также несвоевременного введения в действие объектов и представления отчетности о выполненных работах получатели бюджетных средств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.