

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**КЛЯВЛИНСКИЙ**

**Самарской области**

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

**\_03.03.2022г. № 29**

## О подготовке к прохождению весеннего

## половодья и паводков на территории

## муниципального района Клявлинский в 2022 году

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в целях предотвращения ущерба от весеннего паводка 2022 года:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на территории муниципального района Клявлинский на 2022 год согласно приложению 1.

2.Утвердить состав межведомственной противопаводковой комиссии при Администрации муниципального района Клявлинский согласно приложению 2.

3.Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района Клявлинский, руководителям учреждений и организаций, независимо от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности, расположенных на территории муниципального района:

3.1. Разработать и реализовать планы мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на подведомственных объектах, в которых предусмотреть:

* организацию порядка своевременного оповещения и информирования населения об угрозе подтопления населенных пунктов;
* организацию постоянного контроля состояния ледового покрова и подъема уровня воды на своих территориях;
* проверку готовности сил и средств к организации  аварийно-спасательных и других неотложных работ в период весеннего половодья и паводков в соответствии с разработанными планами.

3.2. При возникновении чрезвычайной паводковой ситуации немедленно информировать межведомственную противопаводковую комиссию при администрации муниципального района Клявлинский.

4. Считать утратившим силу распоряжение администрации муниципального района Клявлинский от 28.10.2021 года № 148 «Об утверждении плана противопаводковых мероприятий на территории муниципального района Клявлинский на 2022 год».

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального  района Клявлинский | И.Н. Соловьев |

Федотова И.И.

### Приложение № 1

к распоряжению администрации

муниципального района Клявлинский

от 03 03 2022г. № 29

#### П Л А Н

мероприятий по подготовке к прохождению весеннего половодья и паводков на территории муниципального района Клявлинский в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организовать и провести месячник по очистке от снега крыш, кровель, примыкания стен, ограждений, инженерных коммуникаций, дамб, плотин, мостов, съездов водопропускных каналов, других мест скопления снега и образования заторов прохождения паводковых вод. | 1.03.-01.04.22г. | Собственники и владельцы объектов и имущества  (по согласованию) |
| 2 | Провести обследование всех ГТС, расположенных на территории муниципального района Клявлинский и принять необходимые меры по обеспечению их сохранности. | до 01.04.22г. | Руководители сельхозпредприятий (по согласованию), ФГУ Управление «Самарамелиоводхоз» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 3 | Осуществить мероприятия по укреплению и недопущению разрушений опор мостов и других мостовых переходов, проездов и перегонов скота льдом и паводковыми водами | до 29.03.22г. | Клявлинский филиал ГКП СО «АСАДО» (по согласованию), Главы сельских поселений (по согласованию),  Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 4 | Осуществить мероприятия по недопущению попадания ГСМ, нефтепродуктов, химически вредных веществ в водные объекты, реки и другие водоемы. | в планируемый период | Владельцы хранилищ ГСМ, складов химических удобрений  (по согласованию) |
| 5 | Принять необходимые меры по предотвращению подтопления артезианских скважин, водозаборов и колодцев талыми водами. Обеспечить необходимый запас хлорных смесей для организации, при необходимости, промывки и обеззараживания водопроводных сетей | в планируемый период | МП «Сервис» Клявлинского района (по согласованию), Главы сельских поселений  (по согласованию), Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 6 | Предусмотреть и осуществить необходимые меры по защите и отводу вод от подвалов жилых домов, овощехранилищ и других сооружений | в планируемый период | ООО УК «Клявлино» Клявлинского района (по согласованию), владельцы и пользователи жилых домов и подвальных помещений  (по согласованию)  Главы сельских поселений  (по согласованию), Руководители сельхозпредприятий (по согласованию |
| 7 | Обеспечить завоз и создание запасов кормов, топлива и воды для общественного скота, где в период паводка и весенней распутицы обеспечение может быть прервано | до 01.04.22г. | Руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 8 | Предусмотреть в планах противопаводковых мероприятий:   * Организацию порядка своевременного оповещения и информирования населения об угрозе подтопления населенных пунктов; * организацию постоянного контроля состояния ледового покрова и подъема уровня воды на своих территориях; * организацию аварийно- спасательных, восстановительных и других неотложных работ, а также поддержания общественного порядка и охраны имущества | В течение планируемого периода | Главы сельских поселений  (по согласованию)  Руководители предприятий, учреждений, организаций  (по согласованию) |
| 9 | С возникновением чрезвычайной паводковой ситуации немедленно информировать районный штаб по подготовке и пропуску паводковых вод. | -«- | Главы сельских поселений  (по согласованию), Руководители предприятий, учреждений, организаций  (по согласованию) |

###### Приложение № 2

к распоряжению администрации

муниципального района Клявлинский

от 03 03 2022г. № 29

Состав

межведомственной противопаводковой комиссии при администрации

муниципального района Клявлинский

|  |  |
| --- | --- |
| Соловьев И.Н. | Глава муниципального района Клявлинский – председатель комиссии |
| Телегин А.В. | Заместитель Главы района по строительству и ЖКХ – заместитель председателя комиссии, председатель КЧС и ОПБ района |
| Федотова И.И. | Заведующая отделом ГО и ЧС администрации муниципального района Клявлинский – секретарь комиссии |
| **Члены комиссии** | |
| Абаев В.А. | Заместитель Главы района по сельскому хозяйству |
| Васьков И.А. | Начальник филиала ГУСО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» ПСЧ – 119 ППС Самарской области (по согласованию) |
| Лесников А.А. | Начальник МО МВД России «Клявлинский»  (по согласованию) |
| Васильева М.В. | Старший гос. инспектор межрегионального отдела гос. строительного надзора и надзора за ГТС Средне-Поволжского управления Ростехнадзор (по согласованию) |
| Исаева Н.О. | Гос. инспектор межрегионального отдела гос. строительного надзора и надзора за ГТС Средне-Поволжского управления Ростехнадзор (по согласованию) |
| Батаев Н.В. | Директор филиала ГКП СО «АСАДО» Клявлинское ДЭУ (по согласованию) |
| Кузьмина О.Г. | Зав. отделом контрольной деятельности администрации муниципального района Клявлинский |
| Иванов Е.А. | Директор МП «Сервис» Клявлинского района(по согласованию) |
| Поляев С.А. | Директор ООО УК «Клявлино» Клявлинского района(по согласованию) |
| Иванов Ю.Д. | Глава сельского поселения ж/д ст. Клявлино(по согласованию) |
| Лебакин А.Н. | Глава сельского поселения Борискино - Игар(по согласованию) |
| Кадеев В.М. | Глава сельского поселения Черный Ключ(по согласованию) |
| Егоров В.П. | Глава сельского поселения Назаровка (по согласованию) |
| Михайлов В.Л. | Глава сельского поселения Старый Маклауш(по согласованию) |
| Ильин А.В. | Глава сельского поселения Старое Семенкино(по согласованию) |