РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КЛЯВЛИНСКИЙ

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____ 31. 12. 2010 г.   №  559__

Об утверждении районной целевой адресной программы

по модернизации объектов образования «Развитие и

модернизация объектов общего образования, направленных на

реализацию национальной образовательной инициативы

НАША НОВАЯ ШКОЛА, муниципального района Клявлинский»

на период 2011 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую адресную программу по модернизации объектов образования «Развитие и модернизация объектов общего образования, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы НАША НОВАЯ ШКОЛА, муниципального района Клявлинский» на период 2011 года  (далее Программа).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя по экономике и финансам  - Буравова В.Н.

Глава района                                                                                И.Н. Соловьев

Буравов С.Н.

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации муниципального района  Клявлинский

Самарской области

№ 559 от 31.12.2010г.

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

«Развитие и модернизация объектов общего

образования, направленных на

реализацию национальной образовательной инициативы

НАША НОВАЯ ШКОЛА, муниципального района Клявлинский»

на период 2011 года.

(далее ПРОГРАММА)

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ                              -                   «Развитие и модернизация объектов

ПРОГРАММЫ                                                           общего образования, направленных

на реализацию национальной

образовательной инициативы

НАША НОВАЯ ШКОЛА,

муниципального района Клявлинский»

на период 2011 года.

ЗАКАЗЧИК                                           -                     Администрация муниципального

ПРОГРАММЫ                                                            района Клявлинский

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                   -                    Администрация муниципального

ПРОГРАММЫ                                                            района  Клявлинский, Агентство

технического надзора при

осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитального

строительства на территории

Самарской области

ОСНОВНОЙ РАЗРАБОТЧИК              -                    Администрация  муниципального ПРОГРАММЫ                                                             района Клявлинский, Агентство

технического надзора при

осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитального

строительства на территории

Самарской области.

ЦЕЛИ  ПРОГРАММЫ                           -                    Обеспечение повышения качества

услуг общего  образования,

создание благоприятных и более

комфортных условий для

преподавательского и ученического

составов;

сохранение и укрепление

здоровья школьников и

преподавательского состава;

изменение школьной инфраструктуры,

укрепление материально-технической

базы

ЗАДАЧИ                                                                        Обеспечение преподавательского

ПРОГРАММЫ                                                             и ученического составов общего

образования  более благоприятными и

комфортными  условиями труда и

обучения;

осуществление мероприятий по

капитальному ремонту и

реконструкции действующих объектов

общего образования

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ                                                С 1.01.11 г.  до 01.08.11г.,

ПРОГРАММЫ                                        -                      областной бюджет.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ                   -                     Объём средств финансирования

ФИНАНСИРОВАНИЯ                                                 из местного бюджета.

2422,603  тыс.руб.

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ           -                     Повышение качества

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                                  общеобразовательных услуг

населения;

снижение риска для  здоровья

преподавателей и учеников,

связанных с погодными условиями;

Продление сроков эксплуатации

объектов общего образования

КОНЦЕПЦИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Обеспечение качественного обновления образовательной среды в системе общего образования, а именно:

-переход на новые образовательные стандарты;

-развитие системы поддержки талантливых детей;

-совершенствование учительского корпуса;

-изменение школьной инфраструктуры;

-сохранение и укрепление здоровья школьников и учителей;

-расширение самостоятельности школ.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основные цели Программы:

-обеспечение качественного обновления образовательной среды в системе

общего образования;

-улучшение состояния здоровья школьников и учителей.

Программа предусматривает решение следующих задач:

-осуществление мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции

действующих объектов общего образования.

-продление сроков эксплуатации объектов общего образования

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа рассчитана на период с 01.01.2011г. по 01.08.2011г.

Реализация Программы предусматривает проведение мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции объектов общего образования  в срок до 01.08.2011 г.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Предполагаемые затраты финансирования на реализацию программных мероприятий оцениваются в размере 2422,603 тыс. рублей, на 2011 год.

Объём средств, предусмотренных настоящей Программой, обеспечивает долю софинансирования программных мероприятий из местного бюджета, необходимую для выделения средств из областного бюджета.

Финансирование настоящей Программы осуществляется в соответствии с реестром объектов проектирования, строительства и реконструкции, указанным в приложении к Программе.

Приложение №1

к районной целевой

адресной Программе

по модернизации объектов

общего образования

муниципального района

Клявлинский на 2011 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ

ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № п/п | Адрес объекта | Виды работ Наименование СОШ | Срок проведения работ | Объём финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | с. Старый Маклауш | Капитальный ремонт здания Старо-Маклаушской СОШ | 01.01.2011- 01.08.2011г. | 2391,643 |
| 2. | с. Борискино - Игар | Реконструкция санитарно- технических узлов Бор-Игарской СОШ | 01.01.2011- 01.08.2011г. | 7,700 |
| 3. | с. Усакла | Реконструкция санитарно- технических узлов филиала Черноключёвской СОШ | 01.01.2011- 01.08.2011г. | 3,531 |
| 4. | с. Балахоновка | Реконструкция санитарно- технических узлов филиала Клявлинской СОШ №2 | 01.01.2011- 01.08.2011г. | 3,006 |
| 5. | с. Старые Сосны | Реконструкция санитарно- технических узлов филиала Клявлинской СОШ №2 | 01.01.2011- 01.08.2011г. | 3,163 |
| 6. | с. Клявлино | Реконструкция санитарно- технических узлов филиала Клявлинской СОШ №2 | 01.01.2011- 01.08.2011г. | 3,005 |
| 7. | с. Петровка | Реконструкция санитарно- технических узлов филиала Старо-Маклаушской СОШ | 01.01.2011- 01.08.2011г. | 2,635 |
| 8. | с. Зелёный Ключ | Реконструкция санитарно- технических узлов филиала Черноключёвской СОШ | 01.01.2011- 01.08.2011г. | 4,120 |
| 9. | с. Новое Семёнкино | Реконструкция санитарно- технических узлов филиала Старо-Семёнкинской СОШ | 01.01.2011- 01.08.2011г. | 3,800 |
| ИТОГО: 2422,603 тыс.руб. |