|  |  |
| --- | --- |
|  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**АДМИНИСТРАЦИЯ****сельского поселения станция Клявлино****муниципального района****Клявлинский****Самарской области**  |   |

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **от 08.08 .2022 г. № 65**

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

 на территории сельского поселения станция Клявлино

муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2023-2024 годы»

В целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022-2024 годы» Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2022-2024 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения станция Клявлино» и разместить его на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский Самарской области в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о. Главы сельского поселения станция

Клявлино муниципального района

Клявлинский Самарской области Д.А. Ермошкин

Утверждена

постановлением Администрации сельского

поселения станция Клявлино

муниципального района Клявлинский

Самарской области № от 08.08. 2022 г.

Муниципальная программа

сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский

«Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский

Самарской области на 2023-2024 годы»

2022 год

ПАСПОРТ

Муниципальной программы сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2024 годы»

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | муниципальная программа сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2024 годы» |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | поручение Главы сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от 01.07.2022 г. |
| СВЕДЕНИЯ (РЕКВИЗИТЫ УТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОВЫХ АКТОВ) ОБ АНАЛОГИЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ КООРДИНАТОР (ЗАКАЗЧИК) ПРОГРАММЫОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | Постановление Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688"Об утверждении государственной программы Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы"Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской областиАдминистрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области |
|  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | повышение уровня комфорта городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино в Самарской области |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский;- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов и общественным территориям сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский;- обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский  |
|  |  |
| СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (ИНДИКАТОР) ПРОГРАММЫ |

|  |
| --- |
| количество благоустроенных дворовых территорий в Самарской области |
|  |
|  |
| количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, благоустроенных в результате реализации программных мероприятий по формированию комфортной городской среды;доля реализованных проектов комплексного благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий; |
| количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области;доля дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области в отчетном году;количество протоколов ежегодных собраний собственников многоквартирных домов о принятии решений по выбору видов работ при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области;количество ежегодно реализуемых проектов по благоустройству общественных территорий по результатам общественных обсуждений с жителями сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области и иными заинтересованными лицами;доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации, направленных на стимулирование активности жителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству;реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой (количество обустроенных общественных пространств);реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой (количество благоустроенных дворовых территорий) |

 2023-2024 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап. |
|  |
| ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет в 2023 году – 0,00 руб.; в 2024 году – 0,00 руб., |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫКОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области;- повышение уровня доступности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации);- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.Реализацию Программы осуществляет Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области (ответственный исполнитель Программы).Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, являющаяся координатором (заказчиком) Программы.  |
|  |  |

1. Общая характеристика текущего состояния, основные

проблемы в сфере реализации муниципальной программы,

анализ рисков реализации муниципальной программы

Одним из приоритетных направлений развития сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области (далее – сельское поселение) является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей сельского поселения.

Статус современного сельского поселения во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

 В последнее время сельским поселением станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области уделяется большое внимание благоустройству территорий, в том числе реконструкции тротуаров, приведению в надлежащий вид созданных ранее парков, зеленых зон, а также освещению улиц.

В решении вопросов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области необходимо также участие коммерческих организаций.

Несмотря на предпринимаемые сельским поселением меры, на сегодняшний день сфера благоустройства характеризуется широким спектром проблем:

- высокая степень износа асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений, на детских и спортивных площадках;

- несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий требованиям национальных стандартов;

- неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, разрушение травяного покрытия газонов;

- недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;

- недостаточное обеспечение возможности беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов и общественным территориям;

- недостаточная обеспеченность дворовых территорий многоквартирных домов элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов);

- отсутствие единого подхода к визуальному оформлению населенных пунктов (реклама, вывески, дорожные знаки).

В настоящее время многие общественные территории в сельском поселении (парки, скверы, пешеходные зоны, площадки и другие места массового посещения) характеризуются большой степенью износа, отсутствием инженерных коммуникаций, недостаточным освещением, слабо развитой инфраструктурой для обеспечения комфортного отдыха жителей (отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов, роликов и т.д.).

Необходимо отметить, что благоустройство территорий в сельском поселении осуществлялось по отдельным видам работ без взаимной увязки элементов благоустройства, что не позволяло в полной мере добиться каких-либо значимых результатов в создании наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения.

Таким образом, текущее состояние большинства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий в сельском поселении не соответствует современным требованиям [Градостроительного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919338) и [Жилищного кодекса Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901919946).

Ежегодно возрастает нагрузка на жилищно-коммунальную инфраструктуру на территории сельского поселения, одновременно растут требования потребителей к качеству условий жизнедеятельности. Для продолжения реформирования и эффективного преобразования жилищно-коммунальной сферы необходимо обеспечить дальнейшее развитие сферы благоустройства территорий и приведение их в соответствие с требованиями и запросами современного общества.

Следовательно, к благоустройству дворовых и общественных территорий необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих синхронизацию мероприятий по повышению уровня комфорта городской среды на территории сельского поселения.

Одним из главных условий создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения является вовлечение широких масс населения, представителей организаций и профессионального сообщества архитекторов, дизайнеров, специалистов по благоустройству и озеленению, творческой среды в проведение общественных обсуждений и реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения.

С учетом значительного масштаба предстоящих работ на территории сельского поселения к участию в мероприятиях по благоустройству дворовых и общественных территорий сельского поселения планируется привлекать добровольцев, волонтеров, граждан и иных лиц на безвозмездной основе, в том числе по выполнению отдельных видов работ по озеленению, уборке случайного мусора, покраске бордюров, фасадов зданий и т.д.

Благоустройство территорий сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области является важнейшей сферой деятельности сельского поселения.

Создание комфортных условий проживания населения на территории сельского поселения путем повышения уровня благоустройства территорий сельского поселения способствует концентрации в районе человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития района, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

При реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий населенных пунктов района необходимо учитывать следующие риски:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджета и невыполнением обязательств сельского поселения по софинансированию мероприятий муниципальной программы, реализация в неполном объеме мероприятий по благоустройству;

- социальные риски, связанные с низким уровнем социальной активности населения в сфере благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:

созданная в ходе реализации проектов по благоустройству инфраструктура не будет востребована гражданами;

отрицательная оценка гражданами реализованных проектов по благоустройству территорий;

- управленческие риски, связанные с неэффективным контролем за реализацией муниципальной программы, низкой эффективностью межведомственного взаимодействия, в том числе:

отсутствие информации, необходимой для проведения оценки благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения;

 Для предупреждения указанных рисков планируется реализация следующих мероприятий:

активная работа сельского поселения по вовлечению граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности жителей, организаций сельского поселения в инициировании проектов по благоустройству;

реализация на территории сельского поселения требований об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) жилых и нежилых помещений, зданий и сооружений обязанности по содержанию прилегающей территории.

2. Долгосрочные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы. Сроки и этапы реализации Программы.

Повышение уровня благоустройства территорий сельского поселения, создание комфортных условий для проживания граждан являются важнейшим направлением социально-экономического развития как Самарской области, так и сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 323 утверждена Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 N 10) утвержден паспорт приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - приоритетный проект).

Основной целью приоритетного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству территорий в субъектах Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" определена одна из целей - обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.10.2018 N 695/пр утвержден паспорт ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства "Умный город", основной целью которого является преобразование сферы городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и инженерных решений.

Протоколом Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.09.2018 N 12 утвержден паспорт национального проекта "Жилье и городская среда", в состав которого включен федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (далее - федеральный проект).

Целью федерального проекта является кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов.

В целях реализации в 2018 - 2024 годах на территории Самарской области приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688 (в ред. от 11.06.2020) утверждена государственная программа Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы" (далее – Государственная программа).

Основными приоритетными направлениями Государственной программы по реализации мероприятий по благоустройству муниципальных образований в Самарской области являются:

а) комплексный подход к реализации проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальных образований;

б) оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в муниципальном образовании;

в) вовлечение граждан и общественных организаций в решение вопросов городского развития, процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

г) обеспечение доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе создание без барьерной среды в зоне общественных территорий;

д) реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципальных образований в надлежащем комфортном состоянии;

е) реализация мероприятий, направленных на внедрение цифровых технологий и "умных" инженерных решений.

Распоряжением Правительства Самарской области от 01.09.2015 N 706-р "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Самарской области на 2015 - 2030 годы" определены основные мероприятия по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, транспорту, средствам связи и информации, предусмотренные в государственных программах исполнительных органов государственной власти Самарской области и муниципальных "дорожных картах" органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области.

В целях реализации в 2023 - 2024 годах на территории сельского поселения Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" издано постановление Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области от г. № «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023-2024 годы»,

В настоящее время остается необходимость в реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения, в связи с чем разработана настоящая Программа.

При разработке мероприятий настоящей Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является повышение уровня комфорта городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.

Для достижения поставленной цели Программы планируется решение следующих задач:

обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области;

создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов и общественным территориям сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области;

обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.

Срок реализации Программы - 2023-2024 годы. Программа реализуется в один этап.

Реализация программных мероприятий направлена на достижение следующих результатов:

повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области;

повышение уровня доступности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

1. Перечень мероприятий Программы

Настоящей Программой предусматривается реализация мероприятий по благоустройству территорий сельского поселения станция Клявлино, в том числе мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД осуществляются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Под дворовой территорией многоквартирного дома понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. На дворовой территории в интересах граждан, проживающих в многоквартирных домах, к которым она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее - минимальный перечень), а также дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (далее - дополнительный перечень).

 К минимальному перечню относятся:

-установка скамеек;

-установка урн;

-обеспечение освещением;

-ремонт дворовых проездов.

 К дополнительному перечню относятся:

-озеленение территории;

-оборудование автомобильными парковками;

-ремонт или устройство ограждения;

-устройство площадок для выгула домашних животных;

-оборудование детскими и (или) спортивными площадками;

-оборудование детских и (или) спортивных площадок;

-ремонт и (или) обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

-прочие виды работ, направленные на обеспечение физической и пространственной доступности зданий, сооружений и дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения, в рамках благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Минимальный перечень реализуется при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания указанного имущества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

 Дополнительный перечень реализуется при условии принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о включении, созданного в результате благоустройства оборудования (объекта), в состав общего имущества многоквартирного дома в целях осуществления последующего содержания указанных оборудования (объекта) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Виды работ, предусмотренные минимальным и дополнительным перечнями, определяются собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее - заинтересованные лица).

При реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов возможными формами участия заинтересованных лиц, граждан и организаций, привлекаемых для осуществления мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, являются финансовое и (или) трудовое участие.

Для дворовых территорий, включаемых в государственные и муниципальные программы после 20 февраля 2019 г. (начало действия постановления правительства РФ N 106), установлено дополнительное условие софинансирования дополнительных видов работ по благоустройству из средств федерального бюджета - софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Условие о софинансировании собственников помещений многоквартирного дома работ по благоустройству распространяется только на дополнительные виды работ. Размер софинансирования собственников помещений многоквартирного дома рассчитывается от стоимости выполнения дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий.)

Предложения заинтересованных лиц оформляются в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, образующих дворовую территорию, содержащих, в том числе следующую информацию:

решение о включении дворовой территории в муниципальную программу по формированию комфортной (современной) городской среды на 2023 – 2024 годы;

перечни работ по благоустройству дворовой территории, сформированные исходя из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству;

решение о выборе формы и доли финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;

решение о проведении работ в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения;

решение о включении в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

решение о выборе представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченного на подачу заявки, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.

Виды трудового участия заинтересованных лиц определяются органом местного самоуправления муниципального образования в муниципальной программе с учетом Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр.

Муниципальная программа формируется с учетом инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, проведенной органами местного самоуправления муниципального образования в соответствии с Порядком проведения на территории Самарской области инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Самарской области
от 11.10.2017 № 642 (далее - инвентаризация).

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется исходя из минимального перечня работ, осуществляемых в рамках реализации Программы, с учетом сроков поступления предложений от собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, о включении дворовых территорий многоквартирных домов в адресные перечни, а также сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем, и иных условий.

В первоочередном порядке в рамках Программы благоустраиваются дворовые территории в случае обеспечения синхронизации реализации мероприятий Программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, а также мероприятий, осуществляемых в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы", в соответствии с перечнем таких мероприятий.

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации (с учетом их физического состояния), а также адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежат благоустройству не позднее срока последнего года реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, представлены в Приложении N1 к настоящей Программе.

Выполнение мероприятий из дополнительного перечня осуществляется при условии трудового участия заинтересованных лиц, граждан и организаций, привлекаемых для осуществления мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в соответствии с [Порядком](file:///K%3A%5C%D0%92.%D0%98.%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.318%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.241%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.docx#Par1208) участия заинтересованных лиц, граждан и организаций, привлекаемых для осуществления мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение N2к Программе).

 [Порядок](file:///K%3A%5C%D0%92.%D0%98.%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.318%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.241%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.docx#Par1233) разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории МКД, включаемой в Программу, приведен в Приложении N3 к Программе.

Под общественной территорией понимается территория населенного пункта массового посещения, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности (парки, скверы, площади, набережные, центральные улицы, аллеи и др.), с учетом требований, не противоречащих действующему законодательству.

К благоустройству общественных территорий относятся озеленение, обеспечение освещением, реконструкция, ремонт или обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство детских и (или) спортивных площадок, ремонт или устройство ограждения, а также аналогичные виды работ, направленные на благоустройство общественных территорий.

Необходимость благоустройства общественных территорий, а также перечень видов работ по благоустройству общественных территорий определяются по результатам инвентаризации, а также в предусмотренных случаях - по результатам общественных обсуждений и рейтингового голосования.

К общественным обсуждениям и ознакомлениям с проектами по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий привлекаются представители общественных организаций инвалидов.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 N 15/1.

 Нормативная стоимость работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в минимальный перечень работ, приведена в приложении N4 к настоящей Программе.

 Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, приведен в приложении N5 к настоящей Программе.

 Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства общественной территории приведены в приложении N6 к настоящей Программе.

 Исключение из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, осуществляется в отношении территории, расположенных вблизи многоквартирных домов, имеющих высокий физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70% и планируемых в перспективе к расселению, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом развития территории муниципального образования при условии одобрения такого решения на Общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области на 2023 -2024 годы» (далее - Общественная комиссия по обеспечению реализации Программы).

 Исключение из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, осуществляется также в случаях, собственники помещений многоквартирных домов которых либо отказались от благоустройства дворовой территорий в рамках реализации муниципальной программы, либо не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные муниципальной программой, либо не приняли решений, предусмотренных пунктами 5 и 12 Порядка предоставления и расходования субсидий из областного бюджета, в том числе формируемых за счет планируемых к поступлению в областной бюджет средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию современной городской среды на 2018 – 2024 годы, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688, и являющимися условиями предоставления субсидии в целях благоустройства дворовой территории. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на Общественной комиссии по обеспечению реализации Программы.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве, а также мероприятия по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, осуществляются не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, приведены в приложении N7 к настоящей Программе.

Адресные перечни объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству представлены в Приложении N8 к настоящей Программе.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы является 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением :

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации Программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в Программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Обеспечение осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется Общественной комиссией по обеспечению реализации Программы, созданной в целях реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды на территории муниципального образования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц. Документы о составе вышеуказанной общественной комиссии, протоколы и графики ее заседаний размещаются на официальном сайте администрации муниципального района Клявлинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://klvadm.ru/munitsipalnye-obrazovaniya/klyavlino/.

4. Перечень стратегических показателей (индикаторов) Программы

Программа оценивается по степени достижения основной цели - повышение уровня комфорта городской среды на территории сельского поселения в Самарской области.

В соответствии с поставленными задачами планируется достижение стратегических индикаторов и показателей Программы согласно [таблице N 1](file:///K%3A%5C%D0%92.%D0%98.%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.318%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.241%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.docx#Par130).

Таблица N 1

Перечень стратегических показателей (индикаторов), характеризующих

ход и итоги реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, стратегического показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение стратегического показателя (индикатора) по годам, плановый период (прогноз) |
|  (оценка) |  |
| 2023 | 2024 |  |  |  |  |
| Цель. Повышение уровня комфорта городской среды на территории сельского поселения  |
| 11 | Количество благоустроенных дворовых территорий в сельском поселении | ед. |  |  |  |  |  |  |  |

4.1. Перечень тактических показателей (индикаторов),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации

Программы

[Перечень](file:///C%3A%5CUsers%5CUYRIST%5CDesktop%5C%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.304%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2020%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80.%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%2018-24%20%D0%B3%D0%B3..docx#Par403) тактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, представлен в Таблице №2.

Таблица N 2

ПЕРЕЧЕНЬ

тактических показателей (индикаторов), характеризующих

ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы

муниципального района Клявлинский Самарской области "Формирование

комфортной городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский

самарской области на 2022-2024 годы»

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, тактического показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение тактического показателя (индикатора) по годам |
| 2023 [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUYRIST%5CDesktop%5C%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.304%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2020%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80.%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%2018-24%20%D0%B3%D0%B3..docx#Par345) | 2024 [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUYRIST%5CDesktop%5C%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.304%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2020%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80.%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%2018-24%20%D0%B3%D0%B3..docx#Par345) |  |  |  |  |  |  |
| Цель. Повышение уровня комфорта городской среды на территории сельского поселения станция Клявлино |
| Задача 1. Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино |
| 1. | Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино, благоустроенных в результате реализации программных мероприятий по формированию комфортной городской среды | единиц | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUYRIST%5CDesktop%5C%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.304%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2020%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80.%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%2018-24%20%D0%B3%D0%B3..docx#Par346) | единиц | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 3. | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий) [<2>](file:///C%3A%5CUsers%5CUYRIST%5CDesktop%5C%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.304%20%D0%BE%D1%82%2024.07.2020%20%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%80.%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%2018-24%20%D0%B3%D0%B3..docx#Par346) | единиц | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля реализованных проектов комплексного благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов и общественным территориям сельского поселения станция Клявлино |
| 6. | Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино | единиц | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино в отчетном году | % | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий сельского поселения станция Клявлино |
| 8. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации, направленных на стимулирование активности жителей сельского поселения станция Клявлино и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству | единиц | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество протоколов ежегодных собраний собственников многоквартирных домов о принятии решений по выбору видов работ при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения станция Клявлино | единиц | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество ежегодно реализуемых проектов по благоустройству общественных территорий по результатам общественных обсуждений с жителями сельского поселения станция Клявлино и иными заинтересованными лицами | единиц | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | - | - |  |  |  |  |  |  |

<1> Значения тактических показателей (индикаторов) в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных ассигнований будут установлены на указанный год после выделения средств федерального бюджета на мероприятия государственной программы Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2023 - 2024 годы".

<2> Тактический показатель (индикатор) введен в соответствии с паспортом региональной составляющей федерального проекта "Формирование комфортной городской среды Самарской области".

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский, предусмотренных решением Собрания представителей сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.

Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий сельского поселения станция Клявлино соответствуют фактическому поступлению в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.

Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

6. Механизм реализации Программы

Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителем мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель Программы – Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области.

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы, в том числе:

- организовывает реализацию программных мероприятий;

- осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;

- проводит постоянный мониторинг и при необходимости корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации Программы, а также вносит предложения по принятию постановлений Администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский о внесении изменений в Программу.

При необходимости для реализации отдельных мероприятий Программы могут создаваться рабочие группы из числа ответственных исполнителей мероприятий Программы.

В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем Программы будет проводиться мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы в срок до 01 марта следующего за отчетным годом предоставляет отчет об исполнении Программы в МКУ «Управление финансами муниципального района Клявлинский Самарской области» согласно м[етодике](file:///K%3A%5C%D0%92.%D0%98.%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%5C%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.318%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.241%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0.docx#Par1266) комплексной оценки эффективности реализации Программы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Клявлинский за №394 от 01.10.2013 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Клявлинский».

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, являющаяся координатором (заказчиком) Программы.

1. Ожидаемый социально-экономический эффект и критерии оценки выполнения Программы

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

* процент привлечения населения сельского поселения к работам по благоустройству;
* уровень благоустроенности сельского поселения.

В результате реализации Программы ожидается:

* улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского поселения;
* совершенствование эстетического состояния территории сельского поселения.