Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной  городской среды

на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020 - 2024 годы» за 2020 год

Раздел I. Анализ выполнения целей и задач.

Цель  Программы:

- повышение уровня комфорта городской среды на территории муниципального образования в Самарской области

Задачи программы:

- обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский;

- создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к дворовым территориям многоквартирных домов и общественным территориям муниципального района Клявлинский;

- обеспечение повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский

Оценка достижения плановых значений целевых показателей

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя |  | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020г | Факт 2020г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области, благоустроенных в результате реализации программных мероприятий по формированию комфортной городской среды | Единиц | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств) В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | Единиц | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий) В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | Единиц | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 4 | Доля реализованных проектов комплексного благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 5 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 6 | Количество ежегодно проводимых мониторингов доли дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области | единиц | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Доля дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального района Клявлинский Самарской области в отчетном году В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 8. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | % | 100 | 100 | 0 | 1 |
| 9. | Количество ежегодных публикаций в средствах массовой информации, направленных на стимулирование активности жителей муниципального района Клявлинский Самарской области и бизнеса в инициировании проектов по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10. | Количество протоколов ежегодных собраний собственников многоквартирных домов о принятии решений по выбору видов работ при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального района Клявлинский Самарской области В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 11. | Количество ежегодно реализуемых проектов по благоустройству общественных территорий по результатам общественных обсуждений с жителями муниципального района Клявлинский Самарской области и иными заинтересованными лицами В том числе в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями | единиц | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Степень достижения показателей (индикаторов) К1 = 10 / 10 *100 = 100% |  |  |  |  |  |  |

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

К1 = (1/ 1) х100 = 100 %

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

Раздел  II. Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | План 2020г | Факт 2020г | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов всего |  | 6 569 806,72 | 6 569 806,71 | 0,01 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Местный бюджет | руб | 569 806,72 | 569 806,72 | 0 | 100 |
| 1.2. | Областной бюджет | руб | 840 000,00 | 839 999,99 | 0,01 | 100 |
| 1.3. | Федеральный бюджет | руб | 5 160 000,00 | 5 160 000,00 | 0 | 100 |
|  | Благоустройство общественных территорий всего |  | 10 289 989,14 | 10 289 989,14 | 0 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Местный бюджет | руб | 564 549,14 | 564 549,14 | 0 | 100 |
| 2.2. | Областной бюджет | руб | 1 361 561,60 | 1 361 561,60 | 0 | 100 |
| 2.3. | Федеральный бюджет | руб | 8 363 878,40 | 8 363 878,40 | 0 | 100 |

Эффективность финансовых расходов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | План 2020г | Факт 2020г | Отклонение | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ст. Клявлино, ул. Ворошилова, д. 97А (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, установка элементов детской площадки) | руб. | 1 351 478,48 | 1 351 478,48 | 0 | 100 |
| 2 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ст. Клявлино, ул. Медиков, д. 2А (площадка перед подъездом, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников) | руб. | 367 788,95 | 367 788,95 | 0 | 100 |
| 3 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ст. Клявлино, ул. Северная, д. 78 (площадки и тротуар, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников) | руб. | 325 252,36 | 325 252,36 | 0 | 100 |
| 4 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ст. Клявлино, ул. Советская, д. 48 (установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников) | руб. | 116 912,64 | 116 912,64 | 0 | 100 |
| 5 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ст. Клявлино, ул. Советская, д. 50 (установка скамеек и урн) | руб. | 16 407,53 | 16 407,53 | 0 | 100 |
| 6 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу: Клявлинский район, ст. Пронино, д 29 (ремонт дворовых проездов, площадки и тротуары, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников) | руб. | 992 555,52 | 992 555,52 | 0 | 100 |
| 7 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу: Клявлинский район, ст. Пронино, д 30 (ремонт дворовых проездов, площадки и тротуары, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников) | руб. | 722 586,64 | 722 586,64 | 0 | 100 |
| 8 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу: Клявлинский район, ст. Пронино, д 31 (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн, ремонт ограждения палисадников) | руб. | 1 262 877,09 | 1 262 877,09 | 0 | 100 |
| 9 | Благоустройство дворовой территории МКД, расположенного по адресу ст. Клявлино, ул. Пушкина, д. 1В (ремонт дворовых проездов, установка скамеек и урн) | руб. | 1 413 947,51 | 1 413 947,50 | 0,01 | 100 |
| 10 | Благоустройство общественной территории: "Олимпийский сквер", расположенной по адресу ст. Клявлино, ул. Северная, д.74А | руб. | 324922,66 | 324922,66 | 0 | 100 |
| 11 | Благоустройство общественной территории: "Аллея Героев", расположенной по адресу ст. Клявлино, ул. Октябрьская | руб. | 9 965 066,48 | 9 965 066,48 | 0 | 100 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2 = 16 859 795,85/16 859 795,86* 100 = 100 %

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

Раздел III. Оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | показатель |  | Отклонение | Эффективность Финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План 2020г | Факт 2020г |  |  |
| 1 | Количество программных мероприятий | Шт. | 10 | 10 | 0 | 100 |
|  | Итого: |  |  |  |  | 100 |

К3 = 10 / 10 * 100 = 100 %

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

Раздел IV. Оценка эффективности  реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эj = 100 * 0,5 + 100 * 0,2 + 100 * 0,3 = 100 %

где

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2020 год по муниципальной  программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2024 годы» значение показателя (Эj) = 100 %  - от 90% до 110% - эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы.

Раздел V. Социально-экономический эффект по результатам реализации муниципальной программы.

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов)  на 2020 год определенных муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020-2024 годы» - формирование современной городской среды на территории   муниципального   района Клявлинский Самарской области выполнено.

| Глава муниципального района Клявлинский | И.Н.Соловьев |
| --- | --- |

Исп. Слугина В.А.Фролова И.В.