Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной  программы  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020 – 2021 годы» в 2020г.

I. Анализ выполнения целей и задач программы

Цель - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, и из многоквартирных домов, признанных в установленном  порядке аварийными и подлежащими сносу, обеспечение граждан жилыми помещениями.

Задачи:

- мобилизация внебюджетных и бюджетных ресурсов на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- оказание муниципальной поддержки гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, при строительстве (приобретении) жилых помещений;

- организация выполнения мероприятий по упорядочению развития территорий, на которых находится аварийный жилищный фонд.

II.Оценка достижения плановых значений целевых показателей Оценка результативности и эффективности реализации программы

1. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Количество расселяемых квадратных метров | кв.м. | 295,8 | 295,8 | 0 | 1 |
|  | Количество расселяемых жителей | чел. | 12 | 11 | 1 | 0,92 |
|  | Количество расселяемых помещений | домов | 3 | 3 | 0 | 1 |
|  | Итого: |  | 3 | 3 | 0,1 | 2,92 |

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы равна 100%  (К1 = (3/3)Х100 = 100%)

Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы оценивается по каждому целевому показателю (индикатору) за отчетный год по формуле:

где:

Пфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы;

Ппi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию муниципальной программы.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

К1 = (2,92/3)Х100% = 97%

где:

n - количество показателей и индикаторов муниципальной программы;

Pi - индекс результативности достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего ход реализации муниципальной программы;

III.Финансовые расходы на реализацию муниципальной программы.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Отклонение | Индекс результативности достижения показателей и индикаторов реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе | руб. | 9 285 815,39 | 9 285 815,39 | 0 | 1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |
|  | За счет средств Фонда |  | 7 985 801,24 | 7 985 801,24 | 0 | 1 |
|  | За счет средств областного бюджета |  | 835 723,38 | 835 723,38 | 0 | 1 |
|  | За счет средств местного бюджета |  | 464 290,77 | 464 290,77 | 0 | 1 |

Эффективность финансовых расходов (К2) характеризуется степенью соответствия фактического и планового уровня использования финансовых средств и определяется по формуле:

К2=9 285 815,39/9 285 815,39х 100 = 100%

где:

Fф - фактический объем финансирования программных мероприятий;

Fп - плановый объем финансирования программных мероприятий.

При определении эффективности финансовых расходов муниципальной программы учитываются средства бюджетов всех уровней, а также внебюджетные средства.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 9 285 815,39 руб.  в том числе  464 290,77  руб. – средства местного бюджета. Срок реализации субсидии, выделенной на переселение граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 01.07.2017г. до 2021г. Мероприятия по переселению граждан исполнены в срок в соответствии с Государственной программой Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденной постановлением Правительством Самарской области от 29.03.2019 № 179.

По состоянию на 01.01.2021 г. денежные средства освоены  в полном объеме.

3.  Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы в 2020г. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество жителей улучшивших жилищные условия | 11 человек |
| 2. | Количество расселенных жилых помещений | 6 квартир (3 дома) |
| 3. | Расселяемая площадь жилых помещений | 295,8кв.м. |

4.Оценка степени исполнения плана реализации муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Ед.измерения |  | Отклонения | Эффективность финансовых расходов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемый | фактический |  |  |
| 1. | Число жителей планируемых к переселению | чел. | 12 | 11 | 1 | 92,% |
| 2 | Количество расселяемых помещений | Ед. | 6 | 6 | 0 | 100 |
| 3 | Расселяемая площадь жилых помещений | кв.м. | 295,8 | 295,8 | 0 | 100 |
| Всего мероприятий |  | 3 | 3 | 1 | 97,3 |

Оценка степени, исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы, определяется по следующей формуле:

К3 = 3 / 3 х 100 = 100%

где:

Мв - количество выполненных программных мероприятий;

Мп - количество запланированных программных мероприятий.

2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

- Количество расселяемых квадратных метров – исполнено в срок.

- Число жителей планируемых к переселению исполнено на 92% в связи со смертью одного из граждан, подлежащего к переселению.

- Количество расселяемых помещений исполнено в срок.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

Эi = 97 х 0,5 +100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 98,5%

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Вывод: за 2020 год по муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020 – 2021 годы» в 2020г. «значение показателя (Эi) = 98,5%  - от 90% до 110% -  эффективность реализации муниципальной программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации муниципальной программы;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Клявлинский  от 01.10.2013 г. №394 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Клявлинский».

5.Социально-экономический эффект по результатам реализации программы.

Основная цель, решение конкретных задач, исполнение важнейших целевых показателей (индикаторов) на 2020г. определенных муниципальной программой  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 года, на территории муниципального района Клявлинский Самарской области на 2020 – 2021 годы» в 2020г.- выполнена.

Специалист по жилищным вопросам

МКУ «Управление делами» муниципального

района Клявлинский                                                       Т.Н.Семенова